ОДОБРЯВАМ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

„АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извършване на ремонтни строително-монтажни работи в административните сгради, ползвани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и териториалните й структури ”

София, 2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

I. Описание на поръчката

II. Решение за откриване на процедурата

III. Обявление за обществена поръчка

IV. Изисквания към участниците

V. Технически спецификации

VI. Указания за участие

VII. Методика за оценка на офертите

VIII. Указания за подготовка на офертите

IX. Гаранции

X. Условия и ред за провеждане на процедурата

XI. Образци на документи

I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

- Общи положения.

Документацията за участие в обществената поръчка е достъпна на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” (ИААА), Раздел „Профил на купувача”

http://192.168.168.8/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki

Допълнителна информация и въпроси относно настоящата документация или техническите изисквания може да бъде получена на:

тел.: 02 9308810

факс: 02 9818115

ел. поща: avto_a@rta.government.bg

Настоящата документация съдържа информация, която дава възможност на потенциалните изпълнители да се запознаят с предмета на поръчката и условията за нейното изпълнение, условията за участие, изискванията към участниците и процедурата по провеждането й.

Участниците в процедурата следва да се запознаят и да се съобразят с всички спецификации, указания, условия, изисквания и образци, посочени в документацията.

За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на ЗОП и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

- Възложител.

Изпълнителна агенция Автомобилна администрация (ИААА) е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията със седалище София и с териториални структури във всички областни градове в страната.

ИААА е организирана в дирекции от общата и специализираната администрация, които подпомагат изпълнителния директор при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на физическите и юридическите лица. Общата численост на персонала в агенцията е 523 щатни бройки.

ИААА се ръководи и представлява от изпълнителен директор.

ИААА е възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и като такъв има задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да спазва разпоредбите на ЗОП и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

- Правно основание за откриване на процедурата.

Обявяването на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е на основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с Глава пета от ЗОП

- Мотиви за избора на процедура по възлагане на поръчката.

Предвид индикативната стойност на поръчката 800 000 (осемстотин хиляди) лева провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, прозрачността при разходването на финансовите средства и защитата на обществения интерес, посредством осъществяването на контрол върху разходването на средства от държавния бюджет.

- Предмет на поръчката.

Ремонтни  и строително-монтажни работи в административни сгради и складове, на територията на Република България, включващи вътрешни и външни ремонтни дейности.

- Прогнозна стойност.

Прогнозната стойност на поръчката е  800 000,00 лева (осемстотин хиляди лева) без ДДС. Посочената стойност е максимална и не може да бъдат надвишавана.

- Прогнозни количества:

Ремонтните строително-монтажните работи, предвидени за извършване по обекти, с различно местонахождение, са описани подробно по видове и количества в приложените Количествено-стойностни сметки – Приложение 1.

- Срок на изпълнение:

Срокът на договора за изпълнение на поръчката – 6 месеца от влизане в сила на договора.

- Място за изпълнение на поръчката:

Местата за изпълнение на поръчката,  с обхват 16 обекта, са с административни адреси  е на територията на страната в следните населени места /по азбучен ред/:

ОБЕКТ 1:    гр. Велико Търново, ул. "Козлуджа” № 2, едноетажна сграда.

ОБЕКТ 2:  гр. Видин,  Южна промишлена зона, триетажна сграда, администрацията     използва помещение на първи и втори етаж.

ОБЕКТ 3:    гр. Враца, ул. "Васил Кънчов" № 78, двуетажна сграда.

ОБЕКТ 4:    гр. Габрово, "Стефан Караджа" № 2, ет. 5, шестетажна сграда администрацията използва помещения на петия етаж.

ОБЕКТ 5:    гр. Добрич,  бул. "25-ти септември" № 8, седеметажна сграда,  администрацията използва помещения на четвъртия и петия етаж.

ОБЕКТ 6:    гр. Кюстендил, „Гаров площад" № 1, четириетажна сграда.

ОБЕКТ 7:    гр. Ловеч, ул. "В.Левски", бл. "Вароша", триетажна сграда,администрацията   използва първия етаж.

ОБЕКТ 8:    гр. Монтана, ул. "Христо Ботев" № 56, четириетажна сграда,администрацията използва третия етаж.

ОБЕКТ 9:   гр. Първомай, ул.“Квадрат“ № 107, парцел 2 ДАП  - разрушаване на сграда.

ОБЕКТ 10:   гр. Разград,  ул. "Априлско въстание" № 3, двуетажна сграда.

ОБЕКТ 11:   гр. Сливен,  ул. „Стефан Караджа" №1, двуетажна сграда.

ОБЕКТ 12:   гр. София,   ул "Витиня" № 1, едноетажна сграда.

ОБЕКТ 13:   гр. Търговище, Промишлена зона, ул.“Никола Маринов” № 5, двуетажна сграда.

ОБЕКТ 14:  гр. Хасково, бул “Освобождение”, двуетажна сграда.

ОБЕКТ 15:  гр. Шумен, ул. "Ришки проход" № 25, двуетажна сграда.

ОБЕКТ 16:  гр. Ямбол,  кв. "Аврен" ул. "Търговска" № 111, двуетажна сграда.

- Общи изисквания за допустимост към участниците.

Участник в настоящата обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, при условие, че отговарят на обявените в документацията условия. Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на законовите изисквания или на някое от условията на възложителя.

Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят оферта. Участник в процедурата не може да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка на основание на неговия статут или правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга в държавата членка, в която са установени.

В случай, че участникът участва като обединение (консорциум и др.), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват споразумение за участие в настоящата обществена поръчка, което следва да бъде с нотариална заверка на подписите. Споразумението трябва да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие.

В текста на споразумението задължително трябва да е посочен предмета поръчката, за която се обединяват, както и да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- обединението/ консорциумът е създадено за срок до окончателното изпълнение на обществената поръчка;

- всички членове на обединението са отговорни солидарно – заедно и поотделно, за изпълнението на договора;

- е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението;

- изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението,

- всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

В случай, че участникът участва като обединение, изброените по-долу изисквания ще се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло, като документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на чл.47, ал.1, т.1 (без б. „е” на т.1), т.2, т.3, т.4 от ЗОП и чл.47, ал.5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите.

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо, само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Не се допуска представянето на различни варианти на офертата. При наличието на няколко варианта на офертата, същата не се разглежда и предложилият я участник се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата.

Не се допуска едно и също физическо или юридическо лице да участва едновременно в две обединения - участници в процедурата или да участва в процедурата едновременно самостоятелно и в обединение. Всички участници, нарушили горното изискване, се отстраняват от откритата процедура.

Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Отстранява се от участие в процедурата участник, който не отговаря на нормативните изисквания или на някое от условията на Възложителя.

Всеки участник в настоящата обществена поръчка следва да отговарят на следните условия:

а) Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари,  по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;

б) Да не е обявен в несъстоятелност;

в) Да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.

г) Да не е в открито производство по несъстоятелност или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

д) Да не е лишен от правото да упражнява професия или дейност необходима за извършване на предмета на настоящата поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

е) Да не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

ж) Да няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно–осигурителния процесуален кодекс към държавата и към общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

з) Да няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

и) Да не е осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

к) Да не е свързано с лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

Забележка: „Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП са:

1. Роднини по права линия без ограничение.

2. Роднини по съребрена линия до четвърта степен включително.

3. Роднини по сватовство – до втора степен включително.

4. Съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство.

5. Съдружници.

6. Лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото.

7. Дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

л) Да няма сключен договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

м) Да е представил оферта съгласно условията на настоящата документация.

н) Да е представил определения размер гаранция за участие и изискуемите документи.

Важно! Изискванията по букви „а”, „д” и „е” се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ);

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от ТЗ, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от ТЗ, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от ТЗ;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от ТЗ, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от ТЗ;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от ТЗ;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

При подаване на офертите за участие, с декларации по приложените към настоящата документация образци, участниците удостоверяват отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, 4 и 5 и ал. 5 от ЗОП, наличието на които водят до отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата.

Чуждестранните юридически и физически лица удостоверяват, че за тях не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2, т. 1, 4 и 5 от ЗОП, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 4 и 5 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.

- Допълнителни изисквания към участниците:

- Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност на лицето/лицата, което/които ще осъществяват строителството, за вреди причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му/им за целия срок на договора. Участникът (българско юридическо или физическо лице)  трябва да притежава задължително сключена застраховката за професионална отговорност съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. За участник – чуждестранно юридическо лице, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.

Изпълнението на това минимално изискване се доказва с копия на застрахователни полици. Чуждестранните лица следва да представят документ, доказващ наличието на еквивалентна застраховка или декларация, че чуждестранният участник притежава еквивалентна застраховка (в свободен текст).

Декларация, че застраховката професионална отговорност в строителството съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ ще бъде поддържана за срока на валидност на офертата, както и за целия срок на договора (в свободен текст).

В случай на участие на обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, застраховката се представя съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, за всеки член на обединението, който ще изпълнява, дейности свързани със строителството.

2. Участникът следва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя строежи от ПЪРВА група 3-та категория, или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като в този случай участникът представя еквивалентен документ, доказващ регистрация или членство в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен, който има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издаден. Съгласно чл. 3, ал.3 от Закона за камарата на строителите, когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи по чл.3, ал.2, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра. Съгласно чл.3, ал.4 от Закона за камарата на строителите, участието в обединението по чл.3, ал.3 не поражда права за лицата, които не са вписани в регистъра, самостоятелно да изпълняват строежи или отделни строителни и монтажни работи  – доказва се със заверено копие;

3. Участникът /или лицата, които ще извършват ремонтните строително-монтажни работи следва да имат внедрени системи за управление на качеството по следните стандарти:

- ISO 9001:2008 или еквивалент за внедрена система за управление на качеството с обхват строителство и ремонтни работи;

- ISO 14001:2004 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда с обхват строителство и ремонтни работи;

- OHSAS 18001:2007 или еквивалент за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд с обхват строителство и ремонтни работи.

Доказва се с копия на валидни сертификати.

Забележка: Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Участниците следва да докажат по безспорен и несъмнен начин, че изискванията на еквивалентните стандарти/мерки съвпадат с изискванията на основния стандарт, по който участникът следва да бъде сертифициран.

Когато участникът е обединение, изискването важи съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението /всеки член на обединението, който ще изпълнява ремонтните строително- монтажни работи, трябва да притежава изискуемите сертификати/.

4. В срока за представяне на документите за сключване на договор за изпълнение, избраният за Изпълнител участник, трябва да представи валидна застраховка “Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” издадена за строител, съгласно чл. 171 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 5, ал. 2, т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, покриваща минималната застрахователна сума за строежи четвърта категория, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. Застраховката трябва да е в сила до крайния срок за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, както и 30 (тридесет) дни след изтичането му. В случай, че същата изтече преди указания по – горе срок, то Изпълнителят следва да поднови действието ѝ  със срок, не по – малък от срока на договора за възлагане на обществената поръчка и 30 (тридесет) дни след изтичането му.

Възложителят няма да сключи договор за обществена поръчка, ако участникът избран за Изпълнител, не представи гореописаната валидна застраховка “Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството”- ДВ, бр. 17 от 2.03.2004 г.

- Други.

Офертите на участниците ще се приемат на адрес: Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, гр. София 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, партерен етаж, деловодство, в срока, посочен в обявлението.

Офертите ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисия, определена от Възложителя, като всеки участник ще бъде уведомен – чрез писмо, електронна поща или факс, за резултатите от оценяването на офертите.

Всички комуникации и действия на възложителя и на участниците свързани с настоящата процедура ще са в писмен вид.

Участникът може да представя своите писма и уведомления на адреса за получаване на оферти по факс, чрез препоръчано писмо с обратна разписка, куриерска служба или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат адресирани до лицето за контакт, посочено в обявлението за обществената поръчка.

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по факс, или се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Същите се публикуват и на официалната интернет страница на ИААА.

За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

Писмени искания за разяснения по същество относно документацията за участие в откритата процедура могат да бъдат подавани от лицата, най-късно до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите, на адреса и лицето, посочени в обявлението.

Обменът и съхраняването на информацията при провеждането на процедурата за възлагането на обществената поръчка ще се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите на участниците.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните обстоятелства по 47, ал. 1 и 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

II. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

III. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

IV. ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

- Финансово-икономически изисквания към участниците:

Участникът трябва да разполага с ликвиден работен капитал в размер, не по-малък от 300 000 /триста хиляди / лева.

Наличието на финансов ресурс се доказва чрез един или няколко от следните документи:

•	Удостоверение от банка;

•	Годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Годишен финансов отчет не се изисква, ако е публикуван в публичен регистър в Република България и кандидатът или участникът е посочи информация за органа, който поддържа регистъра;

•       Банкова гаранция, издадена от банка, гарантираща наличието и/или разполагаемостта с изискуемия размер финансови средства.

Настоящото изискване има за цел удостоверяване от страна на избрания изпълнител, че разполага с достатъчен финансов ресурс за осигуряването на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки, и други средства, необходими за изпълнение на предмета на поръчката.

- Технически изисквания към участниците:

  - Участникът трябва да представи списък от поне 5 изпълнени договора за строителство и/или  ремонти, изпълнени през предходните три години, считани от датата на подаване на офертата видно, от който е изпълнил/извършил строителни дейности еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, придружени с удостоверения за добро изпълнение.

Под “еднакъв” предмет да се разбира: Изпълнено строителство или ремонт включващи изпълнение на следните строителни дейности: вътрешни довършителни работи,  вътрешни инсталационни работи и външни довършителни работи - по фасади и плоски покриви на сгради.

Под “сходен” предмет да се разбира: Изпълнено строителство или ремонт, включващи минимум строителни дейности:  вътрешни довършителни работи,  вътрешни инсталационни работи и външни довършителни работи - по фасади и покриви на сгради.

Минимум едно от строителствата да включва изграждане на електроинсталации на сгради от участник /подизпълнител или участник в обединение/.

Не се допуска включването в списъка на частично или непълно изпълнение на строителство.

Списъкът следва да съдържа:

-	посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, с данни за компетентните органи, издали актовете, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството  и/или

-	удостоверения за добро изпълнение от възложителите, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на ремонтите/ строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията следва да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт и/или

-	копия от документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

Документите или информацията в публичните регистри трябва по недвусмислен начин да доказват изпълнението на видовете и количества строителни работи, както и дали строителните работи са изпълнени качествено и в срок.

  - Участникът трябва да разполага с екип от технически лица, включително и тези, отговарящи за контрола на качеството, за изпълнението на предмета на поръчката, в минимален състав: технически ръководител на обект, експерт „Част Електро”, отговорник за контрола на качеството и длъжностно лице  по безопастност и здраве в строителството. Техническите лица трябва да отговарят на следните изисквания:

2.2.1. Технически ръководител – строителен инженер, с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” в областта на строителството, със стаж по специалноста минимум 5 години, от който участие като „технически ръководител” на минимум 3 обекта, сходни с предмета на поръчката.

Участникът трябва да осигури минимум три броя технически ръководители, всеки от които ще отговаря за един обект, от всички, изпълнявани поетапно.

2.2.2. Експерт „Част Електро” - да има инженерно-техническо образование – степен магистър, специалност „Електроинженер” или еквивалентна, със стаж по специалноста минимум 3 години.

Участникът да осигури минимум двама експерти, всеки от които ще отговаря за един обект, с Електор инсталационни СМР.

2.2.3. Експерт по контрола на качеството – с доказан опит в контрола по качеството на строителни обекти, най-малко 2 (две) години. Експертът трябва да притежава удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството.

    - Координатор по безопасност и здраве в строителството /длъжностно лице/. Координаторите по безопасност на строителството следва да притежават удостоверение за завършен курс „Координатор за безопасност и здраве в строителството“ съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Да са с най-малко 2 (две) години опит като специалисти по здравословни и безопасни условия на труд.  Тазу длъжност може да се съвместява и от техническия ръководител, ако той отговаря на изискванията. Кандидатът трябва да осигури минимум двама координатори по безопасност и здраве, всеки от които ще отговаря за един обект, от всички, изпълнявани поетапно.

Участникът трябва да има на разположение необходимия квалифициран персонал за изпълнението на поръчката /посочен по-горе /. Доказва се с попълнен Образец № 13 - Декларация и данни на ръководния инженерно-технически и експертен състав на участника, предложен за изпълнението на поръчката.

В случай, че участникът участва като обединение, изброените по–горе изисквания в точки т.4.1. и т. 4.4., се прилагат за обединението като цяло, а изискванията по т. 4.2.  и т.4.3. се отнасят за участниците в обединението, съобразно разпределението на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- 1. ОБХВАТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ

В рамките на настоящата обществена поръчка ще се реализират 16 обекта, представляващи части от административни сгради и складове, ползвани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и териториалните й структури.  Предвидените СМР са наложителни и обхващат 2 /две/ групи еднотипни ремонтни дейности, подробно описани по обекти и количества:

- вътрешни  довършителни и инсталационни СМР;

- външни СМР – по фасади, по покриви, външно ел. захранване и разрушителни.

При изработването на техническата документация са включени: общи изисквания,  изискванията към изпълнението и материалите на основните дейности, предвидени за всички обекти и  подробни количествени сметки по обекти и видове СМР.

В изпълнение на възложената обществена поръчка, Изпълнителят следва да осъществи строително-монтажните работи, обхващащи ремонтно-възстановителни дейности в работни административни помещения, складове, санитарни помещения, по фасади и по покриви.

Всички строително-монтажни работи трябва да бъдат координирани и съгласувани с Възложителя. В изпълнение на възлагането по настоящата обществена поръчка, Изпълнителят следва да извърши съответните ремонтни строително-монтажни и възстановителни работи, съобразно изискванията на Техническите спецификации.

2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1. ПЪРВОНАЧАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Преди започване и по време на изпълнението на възложените работи, Изпълнителят трябва да:

  - Анализира и проверява всички данни;

  - До провери всички количества, отразени в количествените сметки;

  - Да посети и прегледа обекта и да получи цялата необходима информация;

  - Да направи допълнителни измервания и калкулации;

  - Да изясни всички задачи;

  - Да оцени типа оборудване и съоръжения, необходими за изпълнение на работите посочени в спецификациите;

  - Възложителят ще предостави цялата налична информация, която би могла да е полезна за изпълнение на работите.

2.2. СТАНДАРТИ и НОРМИ

Качеството и типа на всички строителни материали, които се влагат на обектите, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие”.

За всички СМР да се спазват:

„Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи“ /ПИПСМР/.

Наредба № 2/2004 на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;

Наредба № Iз-1971/2009 на МРРБ и МВР за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

Наредба №7/2004 на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради;

- Наредба № 4 /2005 г. – за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради;

- Наредба № 3 /2007 г. – за техническите правила и нормативи за контрол иприемане на електрическите работи;

Наредба № 03/6 от 23.11.2003 – за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

Всички документи да се издават на български език.

  - ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ.

2.3.1. Гаранционните срокове на изпълнените строително – монтажни работи са не по – малки от посочените в чл.20, ал.4, т.3 и 4 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Гаранционният срок на доставеното и монтирано оборудване е не по – малък от 24 месеца.

Гаранционният срок започва да тече от датата на предаване на всеки обект от Изпълнителят на Възложителя, с Протокол.

2.3.2. Отстраняване на дефекти, появили се при експлоатация на обектите.

Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на Възложителя. Този протокол незабавно се изпраща на Изпълнителя с указан срок за отстраняване на дефекта. При проявени дефекти, преди края на гаранционния срок, в резултат на вложени некачествени материали или оборудване или некачествено извършени работи от Изпълнителя, същият ще ги отстрани за собствена сметка в срок, определен от Възложителя.

2.4. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА МАТЕРИАЛИТЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА РАБОТИТЕ

Всички материали, които ще бъдат вложени на обектите трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него. Всички продукти подлежат на одобрение от Възложителя.

Всички материали да са без дефекти.  Дефектните материали да бъдат премахвани от обекта незабавно.

В случай на подмяна на материали, а така също и по отношение на цветовото дефиниране и вида на финишните материали, трябва да се търси одобрение на Възложителя.

Изпълнителят да осигурява достъп до обектите за представители на Възлоителя за проверка изпълнението на графика, технологичната последователност  и използваните материали.

Изпълнителят е отговорен за необходимото количество и качество на материалите.

  - ОБОРУДВАНЕ

Изпълнителят трябва да използва при изпълнение на работите адекватно оборудване и механизация. Той трябва да разполага с резервно оборудване, в случай на авария за незабавна подмяна.

  - КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ

Възложителят ще определи отговорно длъжностно лице – инвеститорски контрол, което ще следи за изпълнение на договорените задължения, включително и за подписване на следните актове и протоколи по време на изпълнението на всички обекти, съставени по образци от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- Акт образец 12 – за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване /“скрити работи“/;

- Протокол за предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за строеж /за ограда в гр. Шумен/;

- Акт образец 10  - за спиране на строителните работи и съответно Акт обр. 11 за продължаване на строителството, по преценка на Възложителя, на основание  лоши атмосферни условия и др. форсмажорни обстоятелства;

- Количествено - стойностна сметка за реално изпълнените СМР на обекта – Образец 19 (стар), основание за извършване на плащане;

- Протокол за окончателно предаване от Изпълнителя и приемане от Възложителя на изпълнения обект, съгласно сключения договор – констативен акт - образец 15.

Всички декларации за съответствие, сертификати за материалите, да се предават на представителя на Възложителя, определен за контрол на обекта.

  - КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

Изпълнителят трябва да предостави на Възложителя професионално изпълнение на

Строително-монтажните работи.

Общи изисквания за качество при изпълнение на дейностите:

    - Всяка доставка на материали и оборудване на строителния обект  или в складовете на Изпълнителя да бъде придружена задължително със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спесификации или предварително одобрени от Възложителя мостри.

    - Всички продукти или оборудване, които ще бъдат вложени при изпълнение на работите, да бъдат доставени в комплект с всички необходими аксесоари, фиксатори, детайли, фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и подръжка, където могат да се приложат такива.

    - Изпълнението да е в съответствие с разписаните правила за технологичното изпълнение и последователност в СУК /Система за управление на качеството/;

    - Гаранциите за изпълнение на извършените СМР, доставено и монтирано оборудване започват да текат от датата на подписване на Протокол за приемане на  обекта от Възложителя.

    - Предаването на изпълнени видове работи и вложени материали да съответства на стандартите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в техническите спецификации.

    - Изпълнителят трябва да извърши всички задължителни изпитвания съгласно ПИПСМР, Наредба № 3 /2007 г. - за техническите правила и нормативи за контрол и приемане на електрическите работи и цената им да бъде включена в стойността на договора.

  - ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И КООРДИНАЦИЯ

При изпълнение на строителните работи да се спазват всички изисквания на българското законодателство за сигурност, здраве и безопасност на труда, както и изискванията за пожарна безопасност.

Да се спазват изискванията на Наредба № 2 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР от 22.03.2004.

В случай на работа с подизпълнители, всички разпоредби ще са приложими по отношение на подизпълнителите, а Изпълнителят ще действа като координатор.

Когато на едно и също работно място по едно и също време трябва да работят повече от един изпълнител, предварително ще се назначи координатор. Той трябва да координира не само необходимите видове работи, но свързаната с риска политика.

На обекта да се назначават единствено квалифициран персонал и работници, които са годни да изпълняват качествено работите.

  - ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

При извършване на СМР по реализацията на проекта да се включат мерки и дейности за опазване и защита на околната среда, подготовката за изпълнението на които да започне преди и да продължи в периода на строителство на обекта, до предаването му за експлоатация, с цел да се гарантира спазването на законовите разпоредби и недопускане на негативно въздействие върху околната среда и здравето на хората, работещи на обекта, както и на населението в района.

Всички строително-монтажни работи да се изпълняват в съответствие с българските разпоредби и закони за защита на околната среда.

Да бъдат сведени да минимум шума и праха на обекта. Ежедневно обекта и прилежащите площи, пътища и улици да бъдат почиствани и отпадъците да бъдат извозвани на сметище.

  - ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО

Изпълнителят трябва да реализира необходимото временно строителство на обекта, който се изпълнява и да поеме разходите по поддръжка, почистване и демонтиране, както следва:

    - Осигуряване на пожарогасители за пожарозащита и означаване на план за евакуация на обекта.

    - Комплекти за първа помощ.

    - Офис на изпълнителя.

    - Съблекалня – столова.

    - Закрит и открит склад,

    - Хаспел, улей за отпадъци и скеле.

    - Временни огради, прегради, знаци и указателни табели.

    - Място с контейнери за строителни и битови отпадъци.

    - Друго временно строителство по преценка на Изпълнителя.

Временното строителство трябва да отговаря на българските изисквания за здраве, безопасност и хигиена на труда.

Изпълнителят трябва да поеме разходите по поддръжка на временното строителство за времето на изпълнение на Договора и демонтажа му.

  - ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВСЕКИ ЕДИН ОТ ОБЕКТИТЕ

За всеки обект, при започване на работа, Изпълнителят трябва да изготви детайлна програма за изпълнение на предвидените по договора СМР и диаграма на работната сила, съобразена с конкретните условия на сроителната площадка, работната сила и климатичните условия.

Програмата да бъде подробно отразяване на предложената техническа програма и линеен календарен график от Техническото предложение на кандидата.

Крайният срок за изпълнение на всеки обект не може да бъде коригиран без наличието на извънредна ситуация или форсмажорни обстоятелства.

Диаграмата на работната сила да показва бройките на работниците във всеки момент, както и средния брой на работниците на обекта.

Срокът за изпълнение на всички обекти /ОБЩ СРОК/ не може да бъде по-дълъг от  6 /шест/ месеца.

  - ПОЧИСТВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА

Изпълнителят трябва да поддържа всеки обект чист и подреден непрекъснато по време на изпълнение на работите.

За почистването и предаването на обекта не е предвидено допълнително заплащане.

При предаване на всеки обект, Изпълнителят предава на Възложителя всички ключове и цялата документация /протоколи, сертификати и др./.

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО И МАТЕРИАЛИТЕ

- 3.1. Предмета на поръчката обхваща малки количества Строително-монтажни работи, като: земни работи, кофражни, армировъчни, бетонови работи и стоманени елементи.  Същите  ще се  изпълняват по проект, изготвен от Изпълнителя. Изискванията към изброените СМР са:

- - Да се спазват указанията за изпълнение и изискванията за материалите, посочени в проекта;

- - Изпълнението и приемането на горните СМР да се извършват съгласно ПИПСМР.

- 3.2 	Предмета на поръчката обхваща основно изпълнение на: вътрешни довършителни работи, вътрешни инсталационни работи и външни довършителни работи.

Изискванията към изпълнението и материалите са както следва:

3.2.1.    ПОКРИВНИ ХИДРОИЗОЛАЦИИ и ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ;

3.2.2.    СУХО СТРОИТЕЛСТВО;

3.2.3.    ВЪТРЕШНИ ГИПСОВИ МАЗИЛКИ , ШПАКЛОВКИ;

3.2.4.    ВЪНШНИ МАЗИЛКИ;

3.2.5.    ТОПЛОИЗОЛАЦИИ;

3.2.6.    ЦИМЕНТОВИ ЗАМАЗКИ;

3.2.7.    НАСТИЛКИ;

3.2.8.    БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ;

3.2.9.    ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ;

3.2.10.  ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ;

3.2.11. САНИТАРНО ОБЗАВЕЖДАНЕ.

3.2.1.  ПОКРИВНИ ХИДРОИЗОЛАЦИИ И ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ

Изисквания към изпълнението:

- Хидроизолационните системи да се изпълняват, проверяват и приемат съгласно ПИПСМР и Наредба № 2 от 6 октомври 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.

- При изпълнение в зимни условия да се спазват специфичните изисквания на  ПИПСМР.

Не се допуска изпълнение на хидроизолационни работи при температури под 5°С, а на открити места да не се изпълнява също при дъжд, сняг и при мъгла. Изпълнението на хидроизолационни работи да стане от квалифицирани работници.

Хидроизолацията на подовете и покрива да преминава и по стените с височина мин. 30 мм над готова повърхност.

Полагане на хидроизолации – залепване към основата и помежду пластовете посредством газопламъчно нагряване, конкретно указано в техническата спецификация.

Да се предвиди изпълнение на холкер за плавно прегъване на мембраната в участъци на преход от хоризонтална във вертикална хидроизолация.

За всички обекти с предвиден ремонт на покрив, при изпълнение на бетон за наклон и покривни замазки да се предвиждат леки добавъчни материали.

Тенекеджийските работи да се изпълнят от квалифицирани работници.

Олуците и водосточните тръби да се укрепят със скоби. Скобите на олуците да се монтират по дължина на разстояние 70 см.една от друга.

Покривните и тенекеджийските работи да се проверяват и приемат съгласно ПИПСМР и изискванията на Възложителя.

За сваляне на строителни отпадъци и качване на материали и инструменти да се предвиди монтаж на външен подемник при високите покриви и др. съоръжения при тези с по-малка височина, вкл. допълнително оборудване към тях.

Всички дефекти при изпълнението на хидроизолациите и тенекеджийските работи да бъдат отстранени за сметка на Изпълнителя.

Изисквания към материалите:

Качеството и типа всички материали за хидроизолации, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие”.

Хидроизолационните материали се доставят на рула. Те трябва да се транспортират в покрити превозни средства и да се складират в закрити помещения.

Всички материали да са от високо качество и да се доставят с декларация за съответствие, каталози, описание за монтаж, и да са нови без повреди и чисти.

- Хидроизолационните материали да се придружават от сертификат на производителя. Не сертифицирани материали не се използват и се отстраняват от обектите.

Вид хидроизолационна система:  Двупластова система за плоски покриви, с рулонна хидроизолация – битумни мембрани (мушами) с модифициран АРР или SBS битум, с полиестерна армировка. Като завършващ слой на хидроизолационната система се предвиждат мембрани със слой от минерална посипка.

Основните характеристики на предвижданите хидроизолационни мембрани да са:

Тегло: – 3,5 кг за 1 кв.м.  – мембрана без посипка

4,5 кг за 1 кв.м.  – мембрана с посипка от минерални шисти

- Якост на опън – надлъжна – min 850 N/5cm

напречна –  min 560 N/5cm

- Относително удължаване надлъжно/ напречно – min 45 %

- Съпротивление при разкъсване надлъжно/ напречно – 130 N

- Огъваемост при отрицателни температури -  (-10 ° С)

- Топлоустойчивост – min 110° С

За всички детайли от покривната обшивка да се предвиди поцинкована ламарина с дебелина 0,55 мм.

Специфични изисквания:

Покриви с панели и метален покрив да се изпълняват с SBS (стирол бутадиен стирол) модифицирани мембрани, притежаващи необходимата гъвкавост при отрицателни температури.

За панелните  покриви да се предвидят компенсаторни ивици (слоеве) по преценка след огледа на мястото на изпълнение.

- 3.2.2. СУХО  СТРОИТЕЛСТВО

Изисквания към изпълнението:

При изпълнението да се спазват технологичните изисквания и детайли на Производителя.

Да се изпълняват стриктно детайлите за закрепване на предстенни обшивки и преградни стени, каквито са предвидени в количествените сметки на обществената поръчка.

Предстенните обшивки да се изпълнят като еднопластови, на метална конструкция.

Преградните стени се изпълняват от двупластови гипсокартонни плоскости, монтирани на метална конструкция.

Всички дефекти в сухото строителство да бъдат отстранени за сметка на Изпълнителя.

Изисквания към материалите:

Всички материали, изделия и елементи, които ще бъдат използвани при изпълнение на сухото строителство, да съответстват на изискванията по съответните БДС, въвеждащи европейските стандарти, които са хармонизирани с европейските технически директиви или въвеждащи международни стандарти, или еквивалентни стандарти.

Всички материали да са от високо качество и да се доставят със декларация за съответствие, каталози, описание за монтаж, и да са  без повреди.

- За монтаж са предвидени плоскости от обикновен гипсокартон и огнезащитни /с повишена пожароустойчивост/, дадени за конкретни обекти в Количествените сметки на документацията.

- 3.2.3.  ВЪТРЕШНИ  ГИПСОВИ МАЗИЛКИ, ШПАКЛОВКИ

Изисквания към изпълнението:

Вътрешни гипсови  мазилки и шпакловка да се изпълняват и приемат съгласно  ПИПСМР и изискванията на Възложителя.

При изпълнение в зимни условия да се спазват специфичните изисквания на ПИПСМР.

Дебелината на основният пласт мазилка трябва да бъде 15-20 мм. за стени и 10 мм. за тавани. Дебелината на втория пласт трябва да бъде 10мм.

Температурата на разтвора за мазилка трябва да бъде 8°С при ръчно полагане и 10 -15 °С при машинно полагане, за да се гарантира добра консистенция.

Не трябва да се изпълнява мазилка при температура по-ниска от 8°С.

Всички дефекти в мазилките и шпакловките да бъдат отстранени за сметка на Изпълнителя.

Изисквания към материалите:

Качеството и типа всички материали за вътрешни гипсови мазилки и шпакловки, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие”.

За вътрешна шпакловка се използват готови гипсови разтвори.

- 3.2.4. ВЪНШНИ МАЗИЛКИ

Изисквания към изпълнението:

Външните мазилки да се изпълняват и приемат съгласно ПИПСМР.

При изпълнение в зимни условия да се спазват специфичните изисквания на ПИПСМР.

Дебелината на основният пласт мазилка трябва да бъде 15-20 мм. за стени и 10 мм. за тавани. Дебелината на втория пласт трябва да бъде 10 мм.

Мазилките трябва да се с един цвят и тоналност.

Полипропиленовата стъклофибърна мрежа - 0,145 kg/m2- в основния слой на външната мазилка върху топлоизолация трябва да е здраво закрепена и да изключва огъване или провисване. Всички елементи за укрепване на мрежите, хоризонтални и вертикални изпъкнали ъгли, да са неръждаеми.  Ако е необходимо, преди полагането на минералната мазилка върху зидария от керамични блокове да се изпълни изравняване на повърхностите.

Минерална мазилка върху топлоизолация от EPS да се изпълнява задължително върху 100% армирани с полипропиленова мрежичка повърхности, съгласно детайлите на Производителя.

За всички завършващи елементи на мазилката /ъгли, оформяне около врати и прозорци/ да се изпълняват задължително съответните детайли и употребяват предназначените за това профили и елементи.

При необходимост повърхностите с изпълнена мазилка се шпакловат преди боядисване.

Всички дефекти в мазилките да бъдат отстранени за сметка на Изпълнителя.

Изисквания към материалите:

Качеството и типа всички материали за външни мазилки, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие”.

За изпълнение на външни мазилките може да се използват готови сухи смеси. Предвижда се изпълнение на външни мазилки - минерална и структурна, посочени в количествените сметки на конкретни обекти, от предмета на поръчката.

3.2.5. ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

Изисквания към изпълнението

Топлоизолациите да се изпълняват и приемат съгласно ПИПСМР и изискванията на фирмата доставчик/ производител.

Топлоизолацията да се изпълнява при подходящи температурни условия – при температури не по ниски от +5°С.

Да се прилага класическа система за полагане на топлоизолация по фасади – спазване последователност и технология на изпълнение, както и подготовката на старата повърхност.

Изисквания към материалите

Качеството и типа всички материали за топлоизолациите, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие”.

Всички материали да са от високо качество и да се доставят със декларация за съответствие, каталози, описание за монтаж, и да са нови без повреди и чисти.

Топлоизолациите по фасади:

- Експандиран пенополистирол – фасаден стиропор EPS – 18-20кг/м3, с оптимална дебелина 8 см и спазване нормата за изолиране на външни стени на обитавани и отоплявани сгради, за отчитане коефицент на топлопреминаване U≤ 0,035W/m2;

- Екструдиран пенополистирол – фибран XPS, за облицовка на цокли и приземни етажи.

3.2.6. ЦИМЕНТОВИ ЗАМАЗКИ

Изисквания към изпълнението:

Циментовата замазка да се изпълняват съгласно ПИПСМР.

При изпълнение в зимни условия да се спазват специфичните изисквания на ПИПСМР.

Циментовите замазки да се изпълнят от квалифицирани работници.

Циментовата замазка да се изпълнява с цименто-пясъчен разтвор минимум марка 15.

Армираната цименто-пясъчна замазка да е с минимум дебелина 40 мм.

Циментовата замазка да се полага върху почистени и овлажнени повърхности, след като са подравнени и гладки. При необходимост да се предвиди междинен залепващ слой/ шприц/, положен непосредствено преди изпълнението. Не се разрешава изпълнението на замазка върху замръзнала основа.

Самонивелираща замазка - с дебелина минмум 30 мм.

Изисквания към материалите:

Качеството и типа всички материали за циментови замазки, които се влагат на обектите, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие”.

Пясъкът трябва да бъде чист без съдържание на прах, почва и органични примеси.

3.2.7.  НАСТИЛКИ

Изисквания към изпълнението:

Настилките да се изпълняват и приемат съгласно ПИПСМР и изискванията на производителя.

При изпълнение в зимни условия да се спазват специфичните изисквания на ПИПСМР.

Настилките да се изпълнят от квалифицирани работници,

Основният пласт трябва да бъде изсъхнал, чист от прах, почва, масло и други замърсявания, както и да не е замръзнал. Той трябва да е равен, хоризонтален, без локални повреди.

При полагане на подови настилки на разтвор на циментова основа, то основата се навлажнява.

Настилки с материали на циментова основа, да се изпълняват при температура над 5°С.

Не се допуска движение върху настилките преди набиране на якост.

Изисквания към материалите:

Качеството и типа всички материали за настилки, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие”.

Всички материали да са от високо качество и да се доставят със декларация за съответствие, каталози, описание за монтаж, и да са нови без повреди и чисти.

- Подова настилка от гранитогрес 30/30 см., дебелина 9-10 мм.

Настилката от гранитогрес да се изпълни съгласно ПИПСМР и изискванията на производителя.

Настилката от гранитогрес да се изпълнява от висококачествен, противоплъзгащ се гранитогрес на циментово лепило.

В работните помещения се монтират РVC первази.

Плочите от гранитогрес и пълнителя за фуги да се одобрят от Възложителя.

Плочите трябва да бъдат от високо качество без дефекти, обрушвания, с еднакви размери и без изкривявания.

Фугите да се запълнят с подходящ пълнител. След втвърдяване на пълнителя повърхността се почиства и покрива.

Настилка ламиниран паркет - 8 мм., клас АС-32

Настилката от ламиниран паркет да се изпълни съгласно ПИПСМР, изискванията на Производителя и Възложителя.

Основният пласт трябва да бъде изсъхнал, чист от прах, почва, масло и други замърсявания, както и да не е замръзнал. Той трябва да е равен, хоризонтален, без локални повреди.

Настилкатаот ламиниран паркет да се одобри от Възложителя.

Под ламината да се изпълни самонивелираща (саморазливна) замазка 3мм.

3.2.8. ОБЛИЦОВКИ

Изисквания към изпълнението:

Облицовките да се изпълняват и приемат съгласно ПИПСМР и изискванията на производителя.

При изпълнение в зимни условия да се спазват специфичните изисквания на  ПИПСМР.

Облицовките да се изпълнят от квалифицирани работници,

Облицовките по стени да се изпълнява от висококачествени фаянсови плочки на циментово лепило.

Основният пласт (варо-циментова мазилка) трябва да бъде изсъхнал, чист от прах, почва, масло и други замърсявания, както и да не е замръзнал. Той трябва да е равен, вертикален, без локални повреди. Той трябва да се навлажни преди пологане на плочките.

Полагането на облицовката по стени от фаянс става преди полагане на подовата настилка.

Полагането на плочки да се изпълняват при температура над 5°С.

Всички дефекти в облицовките да бъдат отстранени за сметка на Изпълнителя.

Изисквания към материалите:

Качеството и типа всички материали за облицовки, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие”.

Всички материали да са от високо качество и да се доставят със Декларация за съответствие, каталози, описание за монтаж, и да са нови без повреди и чисти.

- Облицовка фаянс

Облицовката на санитарните помещения да се изпълнява от висококачествен фаянс, на циментово лепило.

Плочите от фаянс и пълнителя за фуги да се одобрят от Възложителя.

Плочите трябва да бъдат от високо качество без дефекти, обрушвания, с еднакви размери и без изкривявания.

Фугите да се запълнят с подходящ пълнител. След втвърдяване на пълнителя повърхността се почиства и покрива.

3.2.8. БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ

Изисквания към изпълнението:

Бояджийските работи да се изпълняват и приемат съгласно ПИПСМР и изискванията на Възложителя..

При изпълнение в зимни условия да се спазват специфичните изисквания на  ПИПСМР.

Преди боядисване с латекс стените и таваните да се грундират с дълбоко проникващ грунд.

Да не се боядисва при температура под 5°С.

Към боядисване след грундиране или боядисване на следващият пласт да се пристъпи след изсъхване на предходния.

Изисквания към материалите:

Качеството и типа всички материали за бояджийски работи, които се влагат на обектите, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие”.

Всички материали да са от високо качество и да се доставят със декларация за съответствие, каталози, описание за монтаж, и да са нови без повреди и чисти.

Боята за стени и тавани да е на водна основа и безвредна.

3.2.9.  ДОГРАМИ, ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

Изисквания към изпълнението:

Изпълнението, доставката и монтажа на дограмите да се извърши съгласно, ПИПСМР и по детайли и изискванията на производителя.

Изисквания към материалите:

Качеството и типа всички материали за прозорци и врати, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие”.

ПРОЗОРЦИ

Предвижда се монтаж на прозорци, изработени от петкамерен РVС профил, цвят бял, стъклопакет 24 мм.  Скъклопакета е съставен от едно 4 мм бяло флоатно стъкло и второ 4 мм нискоемисийно стъкло.

ВРАТИ

Входните врати, дадени в количествините сметки  „ AL профил“ да се изпълнят от алуминиев профил без термомост – т.н. студени профили със стъклопакет 24 мм, съставен от едно 4 мм бяло флоатно стъкло и второ 4 мм нискоемисийно стъкло, с нисък коефицент на топлопреминаване ≤ 1,40 W/m2K.

Вътрешните врати с алуминиев профил да са с пълнеж от термопанел.

3.2.10.  ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ

- Изисквания към изпълнението:

- Да се спазват изискванията на Наредба № 4 /2005 г. - за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради и Наредба № 3 /2007 г.- за техническите правила и нормативи за контрол иприемане на електрическите работи.

За захранване на консуматорите в някои от обектите се предвиждат апартаментни ел.табла, комплектовани с необходимата предпазна апаратура.

Всички инсталационни материали като проводници, ключове, контакти и др., както и принадлежностите към тях, трябва да отговарят на БДС. Типът на кабелите, с които ще се изпълни електро инсталацията е СВТ. За обектите се предвиждат следните електрически инсталации:

Осветителната инсталация е според изискванията на БДС EN 12464. Предвижда се, осветлението да се изпълни с луминисцентни осветителни тела - 4x18 W, с  ЕПРА /Електтронна пусково-регулираща апаратура/.

В помещенията с окачен таван осветителните тела ще са за вграден монтаж.

- Осветителната инсталация ще се изпълни с проводник СВТ, положен скрито в мазилката и над окачен таван в помещенията където има такъв. Сечението на кабела е 1,5 мм2.

Силовата инсталация ще осигури ел.захранване на контакти за общи нужди и технологично оборудване в административни помещения и складове.

Всички контакти в изпълнявания обект да са тип „Шуко“. При монтажа им, да се спазва задължително минимално отстояние 0,25 м. от метални нетоководящи части. Контактите в административните помещения да се монтират на височина 0,50 м. от готов под, при наличието на плотовете - на височина 1,30 м. от готов под.

Сеченията на проводниците за отделните токови кръгове и излази са дадени в Количествените сметки. Силовата инсталация е предвидена три-проводна и ще се изпълни с проводник СВТ скрито под мазилката.

Всички електро табла ще бъдат занулени.

Електрическите инсталации в сградата се изпълняват по схема ТN-S (в цялата инсталация се използва отделен защитен проводник).

За обектите, където е предвидено изпълнение на  електрическа инсталация, след завършване на изпълнението да се замери и контура “фаза – защитен проводник”, като при отклонение от допустимите стойности де се смени дефектиралия кабел.

След изпълнението на заземителната инсталация да се измери импулсното съпротивление, което не трябва да превишава  10 ома. При отклонение от стойността, доказано чрез протокол от специализирана лицензирана фирма за контрол, да се доизгради заземителната инсталация.

Качеството и типа всички материали за електроинсталации, които се влагат на обектите, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие”.

- 3.2.11. Санитарно обзавеждане

- Изисквания към изпълнението:

Доставката и монтажа на санитарното обзавеждана да стане съгласно ПИПСМР и изискванията на Възложителя. То да бъде от високо качество, с добър външен вид.

При изготвяне на инсталациите и монтажа на санитарното обзавеждане, да се спазват изискванията на Наредба № 03/6 от 23.11.2003 – за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

Изисквания към материалите:

Качеството и типа всички материали за ВиК инсталациите, които се влагат на обектите, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие”.

Санитарното обзавеждане и всички монтажни елементи и да са от високо качество и да се доставят със сертификат за качество.

VI. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА. ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ В КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА

До оценяване се допускат само предложенията, които съответстват на законовите изисквания и Документацията за участие на Възложителя. Оценяването се извършва на базата на критерий  „икономически най–изгодна оферта”,  при следните показатели:

- Показатели за оценка на офертите:

| № | ПОКАЗАТЕЛ | Максимална оценка /точкиІ |
| --- | --- | --- |
| А | Финансов показател / предлагана цена/ | 50 |
| Б | Технически показател (Б1+Б2) |  |
| Б1 | Строителна програма - организация и план на работа | 30 |
| Б2 | Линеен график на дейностите и диаграма на работната ръка | 20 |

- 2. Методика за изчисляване оценката на Офертите

Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките по посочените по-горе основни показатели.

КО = А + Б(Б1 + Б2)

- Максималният брой точки на Комплексната оценка е 100.

- А. Финансов показател /предлагана цена/

Оценката по този показател се определя по формулата:

А =   Ц min  х  50,

Ц уч.

Където:

А  - е финансовият показател на Участника;

Ц уч.  е предложената цена на  Участника;

Ц min е най- ниската предложена цена от всички предложени стойности за изпълнение на поръчката на допуснатите до участие оферти;

60  - максимален брой точки по този показател;

Б. Технически  показател

Оценката на този показател се определя като сума от оценките на показател  Б1 и Б2

Б1. Строителна програма- организация и план на работа – с  максимален брой точки по този показател - 30

- Участниците получават по показателя Б1 -  30 точки при условие, че в предложената Строителна програма са представили:

- Пълно и детайлно описана организация на ремонтните работи и строителната площадка по обекти, като е приложена организационна схема. План за работа по отделните обекти и етапи (вътрешни, външни, инсталационни и др.СМР) с описание на разпределение във времето на техническите и човешките ресурси, координация между техническия ръководител и др. отговорни експерти, съобразени с условията на всеки от обектите, за качественото и срочно изпълнение. Технологичната последователност на дейностите, етапност и срокове за започване и приключване на отделните видове работи по обекти. Описание на взаимодействието с различните участници в процеса.

- Направеното от участника описание на видовете СМР, използването на адекватно оборудване и механизация, както и последователността на тяхното изпълнение съобразно  технологичните и климатични изисквания,които съответстват напълно на изискванията на  Техническата спецификация;

- Предложените от участника метод, подход и действия за изпълнение на СМР съответстват на технологичните изисквания към предложените видове материали, придружени със съответните сертификати, приложени към техническата оферта.

- Участниците получават по показателя Б1 – 15 точки, когато в техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства:

- Направеното от участника описание на видовете СМР и технологичната  последователност на тяхното изпълнение отговаря на изискванията, но има несъществени непълноти или несъответствия спрямо техническите спецификации на възложителя;

- Направеното от участника описание на видовете СМР, използването на адекватно оборудване и механизация, както и последователността на тяхното изпълнение, съобразно  технологичните и климатични изисквания има несъществени непълноти и несъответствия с изискванията на нормативната уредба;

- Предложените от участника метод, подход и действия за изпълнение на СМР предполагат несъществени отклонения от технологичните изисквания към предложените видове материали, придружени със съответните сертификати, приложени към техническото предложение.

Участниците получават по показателя Б2 - 5 точки, когато в техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства:

- Участникът е направил описание на видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, значителна част от които не съответстват на изискванията на Техническите спецификации.

- Направеното от участника описание на видовете СМР, използването на адекватно оборудване и механизация, както и последователността на тяхното изпълнение съобразно технологичните и климатични изисквания е непълно и в противоречие с изискванията на нормативната уредба;

- Предложените от участника метод, подход и действия за изпълнение на СМР съществено се отклоняват от технологичните изисквания към предложените видове материали и/или последните не са придружени със съответните сертификати, изисквани като приложения към техническата оферта.

Б2. Линеен график на дейностите и диаграма на работната ръка– с  максимален брой точки по този показател - 20

- Участниците получават по показателя Б2 -  20 точки при условие, че са изпълнили:

- Предложеният от участника график за изпълнение на всеки обект съответства напълно на описаната последователност на отделните дейности, описани в Строителната програма. Участникът правилно е разчел времето и последователността за изпълнение на строителните дейности.

- Налице е пълно съответствие между Линейния график за изпълнение на СМР и Диаграмата на работната ръка, както  между тях и останалите части на Строителната програма.

- Предвидената организация на работната ръка съответства на заложените технологични процеси и времето за изпълнение на обектите.

- Участниците получават по показателя Б2 - 10 точки, когато в техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства:

- В предложения от участника график за изпълнение на всеки обект и описаната последователност на отделните строителни дейности в Строителната програма са допуснати несъответствия или несъществени грешки в последователността за изпълнение на отделните строителни дейности;

- Налице е частично несъответствие между Линейния график за изпълнение на СМР и Диаграмата на работната ръка и/или между тях и останалите части на Строителната програма.

- Предложеното от участника разпределение на човешките ресурси по обекти и видове дейности е точно формулирано, но е налице несъответствие с предложената организация за изпълнение и предаване на етапите (вътрешни, външни, инсталационни и др.СМР), във всеки един обект.

- Участниците получават по показателя Б2 - 5 точки, когато в техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства:

- Предложеният от участника график за изпълнение на всеки обект и описаната последователност на отделните строителни дейности не осигурява яснота, относно етапите на изпълнение в определения срок за обекта.

- Налице е несъответствие между Линейния график за изпълнение на СМР и Диаграмата на работната ръка и/или между тях и останалите части на Строителната програма и/или други елементи на Техническото предложение.

- Предложеното от участника разпределение на човешките ресурси по обекти и видове дейности е неподходящо или не съответства на предложената организация за изпълнение в Строителната програма.

Икономически най-изгодната оферта за Възложителя е офертата, получила най-висока комплексна оценка /КО/ от максимално възможна 100 точки като сума от индивидуалните оценки по отделните критерии, изчислена по формулата:

КО = А + Б(Б1 + Б2)

VI.  Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите е 120 (сто и двадесет) календарни дни и започва да тече от деня, следващ деня на крайния срок за подаване на офертите.

Срок на валидност на офертата е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

Оферта с по–малък срок на валидност ще бъде отстранена от Възложителя като несъответстваща на изискванията.

Възложителят запазва правото си да изиска от допуснатите участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

VII. ГАРАНЦИИ

1. Размер на гаранциите за участие и изпълнение

Размерът на гаранцията за участие в процедурата е в размер на 4000  (четири хиляди) лева представляваща 0,5% (половин процент) от прогнозната стойност за изпълнение на поръчката.

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три на сто) от стойността на обществената поръчка.

2. Условия

Гаранциите за участие и изпълнение се представят под формата на парична сума по сметка на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” или банкова гаранция. Участникът или изпълнителят избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение.

Когато избраната от участника или изпълнителя форма на гаранцията е парична сума, същата се внася по следната банкова сметка на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”:

Уникредит Булбанк, клон Батенберг

IBAN: BG75UNCR96603320607314

BIC: UNCRBGSF

В нареждането за плащане следва да се посочи наименованието на предмета на поръчката и вида на гаранцията (за участие или изпълнение).

Ако изпълнителят е избрал да представи гаранцията за изпълнение под формата на парична сума, платена по банков път, удостоверяващият платената гаранция документ трябва да бъде с подпис и печат от съответната банка, а ако паричната сума е преведена по електронен път (електронно банкиране), изпълнителят следва да представи документа с неговия подпис и печат (ако е длъжен да има такъв).

Банковата гаранция за участие се представя в оригинал с документите за подбор .

Банковата гаранция за изпълнение се представя в оригинал при подписването на договора.

Банкова гаранция трябва да бъде непрехвърлима, безусловна и неотменима, издадена в полза на възложителя, с възможност да се усвои изцяло или на части и да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при  писмено искане на бенефициента (Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”), деклариращо, че условията за участие в процедурата (при банкова гаранция за участие) или услугите, предмет на договора не са изпълнени съгласно клаузите на договора или документацията към поръчката, в т.ч. техническото и ценовото предложения за изпълнение (при банкова гаранция за изпълнение).

Банковата гаранция трябва да съдържа наименованието на обществената поръчка. Банковата гаранция трябва да е със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти (при гаранция за участие) или изпълнение на договора (при гаранция за изпълнение).

В гаранцията не може да се поставят условия за нейната валидност, освен такива, произтичащи от нормативен акт.

Всички  разходи  по  откриването и обслужването гаранциите са за сметка на участника или изпълнителя, а разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участниците трябва да предвидят и заплатят своите такси  по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранциите да не бъде по-мадьк от определения в процедурата.

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо нли юридическо
лице или техни обединения, документите по гаранцията за изпълнение се представят и в превод на български език.

Възложителят освобождава гаранциите за участие по начина, реда и условията съгласно чл. 62 от ЗОП.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

При необходимост, в случай че банката, издала гаранцията за изпълнение бъде обявена в несъстоятелност, изпадне в неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, й бъде отнет лиценза за дейността, или откаже да заплати предявената от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” сума, изпълнителят се задължава в срок до 3 (три) работни дни след узнаването или уведомяването му от възложителя за това да предостави нова/заместваща гаранция от друга банка.

- НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Възложителят ще заплаща действително предоставените услуги по единични цени, предложени в ценовата оферта на изпълнителя.

Плащанията ще се извършват по банков път, по посочена от изпълнителя банкова сметка, по начин описан в проекта на договора към настоящата документация.

IХ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Договорът за изпълнение на обществената поръчка ще бъде сключен с участника, класиран на първо място, в срока и при условията на чл. 41 от ЗОП.

Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

- не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 от ЗОП;

- не представи определената гаранция за изпълнение на договора.

В този случай Възложителят може да определи за изпълнител класирания на второ място участник и да сключи договор с него, или да прекрати процедурата.

Ако определеният в резултат на процедурата изпълнител е посочил в офертата си, че за изпълнение на обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и, той е длъжен да сключи с тях договор/и за подизпълнение при условията на чл.45а от ЗОП.

В случай, че след сключването на договора по време на неговото действие се извърши преобразуване на изпълнителя, се прилагат разпоредбите на чл.43, ал.7 и ал.8 от ЗОП.

По неуредените от настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП.

X. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ

- Общи положения.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия и да бъде оформена по приложените към документацията образци.

Всеки участник може да представи само една оферта с един вариант, в един оригинален екземпляр за участие.

Не се допуска представянето на различни варианти на офертата.

Не се допуска участник, представил самостоятелна оферта, да участва в офертата на друг участник за същата поръчка под каквато и да е форма.

Офертата трябва да е написана четливо, да няма механични или други явни поправки по нея (вписвания между редовете, изтривания или корекции). Документи с явни поправки не се разглеждат.

Представянето на офертата означава, че участникът, приема изцяло всички общи и специални правила, определени в настоящата документация. Всяко отклонение от тях ще доведе до отстраняване на участника.

Всички документи се представят само в един екземпляр.

Всички представени в офертата документи трябва да са на български език. В случай, че документите се представят на език, различен от български, следва да бъдат придружени с превод на български език.

Документите и информацията в офертите се подписват само от лица с представителни функции или упълномощени за това лица. В случай, че се подписват от пълномощник следва да се представи и нотариално заверено пълномощно или копие на такова, заверено „вярно с оригинала“, за изпълнение на такива функции.

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка, е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва подизпълнители.

Когато са представени копия на документите, същите следва да са заверени с подпис и печат от съответния кандидат с текст „Вярно с оригинала”.

При представяне на офертата си участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива.

Преди да изготви своята оферта участникът трябва да посети обектите, определени за изпълнение на обществената поръчка, да се запознае с условията на място, да оцени особеностите, факторите и рисковете на на всеки един от тях. В тази връзка участникът декларира в „Предложението за изпълнение“, че в случай, че му бъде възложена настоящата обществена поръчка за изпълнение, приема да реализира строителните и ремонтни дейности по нея, без да претендира допълнителни разходи за изпълнение на обектите.

Срокът на валидност на офертите е 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Оферта, подадена по пощата следва да бъде получена в деловодството на възложителя, в срока, определен за представяне, посочен в обявлението.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно оферта, която е постъпила в незапечатан плик или в скъсан плик или е постъпила след изтичане на крайния срок за представяне на офертите, като тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистъра на постъпилите оферти.

Разходите на участника, свързани с окомплектоването на офертата и предложението за участие в процедурата, както и заплатените такси за закупуване на документацията, в случай че има такива на основание чл. 28, ал. 7 от ЗОП, са за негова сметка. Участникът не може да има претенции за направените от него разходи, включително и при не класиране.

Съдържание на офертата.

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника – в оригинал;

2. Представяне на участника (Оферта) – в оригинал;

3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – в оригинал;

4. Банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума – в оригинал;

5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. В случайте, когато участникът представя копие на нотариално заверено пълномощно, същото следва да бъде заверено с „вярно с оригинала“;

6. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият – (в оригинал или нотариално заверено копие);

7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор - в оригинал;

8. Списък на изпълненитете от участника през последните три години строителство и/или ремонти, еднакви и/или сходни с предмата на настоящата поръчка, придружени с удостоверение  за добро изпълнение. Списъкът следва да съдържа имената на възложителите, стойностите и извършените работи – в оригинал; Към списъка се прилагат и посочените в т. IV 2.1 от документацията документи.

9. Документи, доказващи минимално изискуемия ликвиден капитал в размер, не по-малък от 300 000 /триста хиляди/ лева, доказва се с годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Годишен финансов отчет не се изисква, ако е публикуван в публичен регистър в Република България и участникът посочи информация за органа, който поддържа регистъра и/или удостоверение от банка и/или банкова гаранция.

10. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - в оригинал;

11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/не използване на подизпълнители и видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители – в оригинал;

12. Декларация от подизпълнителя (в случай че участникът е заявил участие на такъв) – в оригинал;

13. Декларация за закрила на заетостта - в оригинал;

14. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо срок за изпълнение и предложен гаранционен срок. В техническото предложение участникът следва да представи сертификати и /или други документи за качеството на основните материали, които ще използва при конкретните СМР. Към техническото предложение, в случай че е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП – в оригинал.

15. Копия на застрахователни полици. Чуждестранните лица следва да представят документ, доказващ наличието на еквивалентна застраховка или декларация, че чуждестранният участник притежава еквивалентна застраховка (в свободен текст). Декларация, че застраховката професионална отговорност в строителството съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ ще бъде поддържана за срока на валидност на офертата, както и за целия срок на договора.

16. Заверено „вярно с оригинала“ копие на разпечатка от Централния професионален регистър на строителя строежи от ПЪРВА група 3-та категория, или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като в този случай участникът представя еквивалентен документ, доказващ регистрация или членство в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен, който има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издаден.

17. Заверено „вярно с оригинала“ копие на сертификат за управление на качеството ISO 9001/2008 или еквивалент;

18. Заверено „вярно с оригинала“ копие на сертификат ISO 14001:2004 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда с обхват строителство и ремонтни работи;

19. Заверено „вярно с оригинала“ копие на сертификат OHSAS 18001:2007 или еквивалент за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд с обхват строителство и ремонтни работи.

20. Списък, подписан от участника, в който са посочени имената, образованиието, професионалната квалификация и опита на екипа, отговорен за извършването на ремонтните СМР – в оригинал.

21. Ценово предложение за изпълнение на поръчката– в оригинал;

22. Друга информация, посочена в обявлението, в документацията за участие или по преценка на участника.

Важно! Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларацията по чл. 47 ал. 9 от ЗОП се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по ЗОП, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1, (без б. „е“), т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителите. В този случай, при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП, декларацията за липса на обстоятелства съгласно чл. 47, ал. 1, т. 1, (без б. „е“), т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП се представя за всеки един от подизпълнителите (по образец към настоящата документация).

Декларацията по чл. 55, ал. 7 от ЗОП се представя за обединението – участник в процедурата.

Декларацията по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Представяне на офертите.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик (общ плик) от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на обществената поръчка. Върху общия плик не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени печати и знаци.

Ненадписани пликове не се отварят и участникът се отстранява от участие.

Пликът с офертата (общия плик) трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите и информацията по т. 1 – 13 и от 15 - 20, включително от „Съдържание на офертата“.

Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставя Техническото предложение по т. 14  и ако е приложимо – декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. Техническото предложение трябва да се представя в оригинал, подписан от законния представител на съответния  участник или упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно да го представлява, без да се посочва цена.

Указания за подготовката на приложенията „строителна програма“ и „линеен график“ към „Предложение за изпълнение на поръчката“:

Строителна програма, която да описва технологичната последователност на строителните процеси за всеки от 17-те обекта :

- Описание на основните видове СМР за всеки обект.

- Етапи на изпълнение;

- Организация и подход на изпълнение, в това число последователност и продължителност на отделните етапи на СМР, отчитайки времето и за подготвителните дейности, описание на мерките и условията, които ще бъдат създадени на обекта за работа при лоши метеорологични условия, описание на предлаганата организация на изпълнението, включително разпределение на трудовите и техническите ресурси и координация между екипите за изпълнение на отделните видове СМР на обекта.

- Списък на материалите, които ще бъдат вложени в обекта. В списъка следва да бъдат посочени техническите и функционалните характеристики на предложените строителни материали и пордукти.  Участникът следва да приложи към Предложението за изпълнение на поръчката сертификати и/или декларации за съответствие за основните материали които ще вложи  по време на строителството в съответствие с изискванията на техническата спецификация.

Линеен календарен график  и диаграма на работната сила за всеки от 17-те обекта:

Линеен календарен график: При изготвянето на Линейния си график, Участниците следва да спазват следните изисквания и условия:

Графикът следва да бъде изготвен реалистично и да бъде изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството/ремонта.

Графикът следва да бъде изготвен по етапи на ремонтите за всеки обект. В него следва да  са ясно отразени началото, времетраенето и изпълнението на всички видове дейности, включени в КС към документацията за участие в процедурата.

Началото на изпълнение на дейностите свързани с ремонта на обекта се определя от датата на откриване на строителна площадка .

От графика трябва да личат междинните срокове за завършване на отделните етапи от работите (вътрешни, инсталационни, външни СМР и др).

Върху всяка хоризонтална отсечка, изобразяваща обозначения срок за изпълнение на всеки отделен вид СМР по КСС, да се запише броя на работниците, които я изпълняват и за всеки ден общо да се запише броя на работниците

Крайната  дата на изпълнение на ремонта на всеки обект  се определя с датата на съставяне и подписване на констативен акт, образец 15 за установяване годността за приемане на обекта съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, което следва да е видно от представения в офертата линеен график.

При изготвянето на графика да се отчетат технологичната последователност и технологичните изисквания  за изпълнение на всеки вид отделна работа от КС, както и специфичните условия за изпълнение през съответния период на годината и атмосферните влияния .

Трябва да се предвиди осигуряването на фронт за работа през зимните месеци или съответното прекъсване, но в рамките на общия срок за изпълнение на поръчката. Към Линейния график да се приложи Обяснителната записка, която да съдържа обосновка на сроковете и други пояснения на графичната част, в обхват и със съдържание, определени по преценка на участника.

- Съставяне на диаграмата за разпределение на работната сила

За проверка на така създадения календарен план се използват коефициентите:

К1 = Рср.сп / Рmax ≥ 0,5  ;            К2 = Тср / Тк  ≥ 0,5  ;

Рср.сп = 1,3*∑Тр

Където: Рср.сп – средносписъчен брой работници

∑Тр – сумарна трудоемкост [ ч / дни ]

Тк – календарен срок за строителство на обекта

Рmax – максималния брой работници

Тср – периодът кал. дни, когато бр. раб. е  ≥ Рср.сп

Неизпълнението на посочените  изисквания за съдържание, периоди и начин на изготвяне на линейния график, води до отстраняване на Участника от процедурата.

Графикът трябва да е подписан на всеки лист от лицето, подписващо офертата.

Плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовата оферта на участника. Ценовата оферта трябва:

- да е попълнена по приложения образец;

- да е подписана от лицето, което управлява и представлява участника по закон или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно да подпише ценовото предложение;

- да е подпечатана (ако е приложимо);

- да е с включени всички разходи и такси по предоставянето на услугата, както и печалба на изпълнителя;

Важно! При несъответствие с цифровата и изписаната с думи цена ще се взема в предвид изписаната словом;

Предложените цени са в сила за целия срок на договора и не подлежат на промяна, освен в предвидените в ЗОП случаи.

Всички цени да бъдат посочени без данък върху добавената стойност Предложения в чужда валута или левова равностойност на чужда валута няма да се разглеждат;

При попълване на ценовото предложение не трябва да се правят корекции, задрасквания, изтривания и др. При несъответствие между цифрово и словом изписване на цена за валидна ще се счита словестно изписаната;

Участник, предложил ценово предложение, надвишаващо финансовия ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката, ще бъде отстранен от процедурата.

Всеки участник следва да представи количествено-стойностните сметки, съдържащи единичките цени за изпълнение и на електронен носител във формат „excel“. Електронният носител се поставя в плик 3 „Предлагана цена“.

Забележка: В общия плик извън Пликовете с № 1, № 2 и № 3 не трябва да има каквито и да е самостоятелни приложения или документи.

Условия и ред за провеждане на процедурата

Възложителят провежда процедурата, когато има получена поне една оферта до крайния срок за представяне на офертите, определен в обявлението по процедурата и възложителят не е прекратил процедурата на основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

Приетите и регистрирани оферти ще се разглеждат и оценяват по начина съгласно чл. 68 – чл. 72 от ЗОП от комисия за провеждане на процедурата, назначена от възложителя съгласно чл. 34 и чл. 35 от ЗОП. Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, възложителят издава заповед за определяне на нов член.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на съдебно решение). Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Определянето  на  изпълнител   на  обществената   поръчка  се  извьршви  при
условията и по реда на чл. 73 от ЗОП.

Възложителят сключва договор с класирания на първо място и определен за
изпълнител участник в процедурата, в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

Договор за обществена  поръчка  не се  сключва с участник, определен за
изпълнител, който при подписването му не изпьлни задължението по чл. 47, ал. 10 от ЗОП или не представи определената гаранция за  изпълнение.

Ако определеният за изпълнител не представи изискван от възложителя документ или откаже да сключи договор, възложителят може да прекрати процедурата или с решение да определи за изпълнител и сключи договор с втория класиран участник.

Договорът за възлагане на обществена поръчка съответства на проекта на
договор, приложен в документацията за участие, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

За всички  неуредени  въпроси  във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договора за обществена поръчка се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

Важно! Всички представени по процедурата  документи остават в архива на Възложителя.

За неуредените от настоящата документация въпроси ще се прилагат разпоредбите на ЗОП и приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република България.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ – Количествено-стойностните сметки за всеки обект са приложени в отделен файл.

XI. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Образец 1

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА,

СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника – образец 1;

2. Представяне на участника (Оферта) – образец 2;

3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – образец 3;

4. Банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума – в оригинал;

5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. В случайте, когато участникът представя копие на нотариално заверено пълномощно, същото следва да бъде заверено с „вярно с оригинала“;

6. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият – (в оригинал или нотариално заверено копие);

7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор – образец 10;

8. Списък на изпълнените от участника през последните три години строителство и/или ремонти, еднакви и/или сходни с предмата на настоящата поръчка, придружени с удостоверение за добро изпълнение. Списъкът следва да съдържа имената на възложителите, стойностите и извършените работи. Към списъка се прилагат и посочените в т. IV 2.1 от документацията документи – образец 8;

9. Документи, доказващи минимално изискуемия ликвиден капитал в размер, не по-малък от 300 000 /триста хиляди/ лева, доказва се с годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Годишен финансов отчет не се изисква, ако е публикуван в публичен регистър в Република България и участникът посочи информация за органа, който поддържа регистъра и/или удостоверение от банка и/или банкова гаранция.

10. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – образец 5;

11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/не използване на подизпълнители и видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители – образец 6;

12. Декларация от подизпълнителя (в случай че участникът е заявил участие на такъв) – образец 7;

13. Декларация за закрила на заетостта – образец 9;

14. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо срок за изпълнение и предложен гаранционен срок – образец 11. В техническото предложение участникът следва да представи сертификати и /или други документи за качеството на основните материали, които ще използва при конкретните СМР. Към техническото предложение, в случай че е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП – в оригинал.

15. Копия на застрахователни полици. Чуждестранните лица следва да представят документ, доказващ наличието на еквивалентна застраховка или декларация, че чуждестранният участник притежава еквивалентна застраховка (в свободен текст). Декларация, че застраховката професионална отговорност в строителството съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ ще бъде поддържана за срока на валидност на офертата, както и за целия срок на договора.

16. Заверено „вярно с оригинала“ копие на разпечатка от Централния професионален регистър на строителя строежи от ПЪРВА група 3-та категория, или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като в този случай участникът представя еквивалентен документ, доказващ регистрация или членство в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен, който има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издаден.

17. Заверено „вярно с оригинала“ копие на сертификат за управление на качеството ISO 9001/2008 или еквивалент;

18. Заверено „вярно с оригинала“ копие на сертификат ISO 14001:2004 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда с обхват строителство и ремонтни работи;

19. Заверено „вярно с оригинала“ копие на сертификат OHSAS 18001:2007 или еквивалент за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд с обхват строителство и ремонтни работи.

20. Списък, подписан от участника, в който са посочени имената, образованиието, професионалната квалификация и опита на екипа, отговорен за извършването на ремонтните СМР – образец 13.

21. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – образец 12;

22. Друга информация, посочена в обявлението, в документацията за участие или по преценка на участника.

Дата: ..............................                                       Декларатор: ................................

…………………………                                                                (подпис и печат)

Образец 2

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

„АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

УЛ. „ГЕН. Й. В. ГУРКО” № 5

ГР. СОФИЯ 1000

О Ф Е Р Т А

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

„Извършване на ремонтни строително-монтажни работи в административните сгради, ползвани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и териториалните й структури ”

ОТ УЧАСТНИК: ____________________________________________________________

(посочва се фирмата/наименованието на участника).

| АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: |  |
| --- | --- |
| Седалище и адрес на управление: - Страна, код, град, община - Квартал, ул., №, - Телефон, факс, - E-mail: |  |
| Единен идентификационен код |  |
| Инд. № по ЗДДС |  |
| Банкови сметки Обслужваща банка - Град, клон, офис - Титуляр на сметката - Банкова сметка (IBAN) - Банков код (BIC) |  |
| Данни за подателя /законния представител/ пълномощника: - Трите имена - Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН - Длъжност - Телефон / факс / e-mail: |  |

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обществена поръчка с посочения по-горе предмет.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас поръчка и изискванията на Закона за обществените поръчки.

Съгласни сме с поставените от Вас условия, включително и с условията на приложения към документацията проект на договор и ги приемаме без възражения.

Желаем да участваме в процедурата, както и че ще изпълним поръчката качествено и в срок и съгласно условията на договора.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, ще представим в срок всички документи, необходими за подписванета на договора, съгласно документацията за участие в обществената поръчка и Закона за обществените поръчки.

Нашата оферта е валидна за срок от 120 (сто и двадесетдесет) дни, считано от посочената в обявлението крайна дата за представяне на предложенията.

Ние потвърждаваме, че не участваме в нито едно друго предложение за настоящата процедура.

Приемаме начина на плащане съгласно условията на приложения проект на договор.

Приложения: Съгласно приложения списък на документите към офертата, представляващи неразделна част от нея.

Дата: ..............................                                       Декларатор: ................................

…………………………                                                                (подпис и печат)

Образец 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 5 и изискванията по ал. 2, т. 1 - 5 от ЗОП

Долуподписаният/ната/..................................................................................................,

ЕГН...................., л.к. № ........................., издадена на..................... г. от .................................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ..............................................................................., регистриран/о в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК …………….., със седалище  и адрес на управление..................................... .................................................. – участник в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Извършване на ремонтни строително-монтажни работи в административните сгради, ползвани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и териториалните й структури ”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не са налице основанията по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка на кандидат или участник, който:

-  е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2;

-  е обявен в несъстоятелност;

- е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

- има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

2. Не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, не даващи право да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка на кандидати или участници:

- при които лицата по ал. 4 са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

- които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

3.  Не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, даващи право на Възложителя да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник:

- който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

- който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;

- който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

- който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

- който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

Задължавам се да уведомя Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” за всички настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Дата: ..............................                                       Декларатор: ................................

/подпис и печат/

Забележка: Декларацията се подписва лично от посочените лица.

Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, декларацията се подписва и от  подизпълнителите.

Когато кандидатите или участниците са юридически лица, изискванията по т. 1 и т. 2 се прилагат и декларации се попълват от лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП, а именно:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец – за физическо лице – търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

Образец 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора

Долуподписаният/-ната/  ..........................................................................................................................................

ЕГН...................., лична карта, № .........................изд. на.....................г. от.................................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ..............................................................................., регистриран/о в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК …………….., със седалище  и адрес на управление............................................................................ – участник в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни строително-монтажни работи в административните сгради, ползвани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и териториалните й структури ”

Декларирам, че приемам всички условия на проекта на договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................			                        Декларатор:

..........................................

(подпис и печат)

- Образец 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг участник в процедурата в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

Долуподписаният/ната/.......................................................................................................

ЕГН...................., лична карта, № .........................изд. на.....................г. от.................................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ..............................................................................., регистриран/о в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК …………….., със седалище  и адрес на управление............................................................................ – участник в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни строително-монтажни работи в административните сгради, ползвани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и териториалните й структури ”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм външен експерт по чл. 8, ал. 7 от ЗОП в процедурата или в противен случай, документите, в чието изработване съм участвал, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.

2. Не съм, съответно представляваният от мен участник не е свързано лице и/или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 23а и т. 24 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с друг участник в процедурата.

Известна ми е наказателната отговорност, по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: …………………………..                   Декларатор:      ………………………….				                                                          /подпис и печат при наличие/

Важно: Декларацията се попълва от лица, които участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица, като участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица.

Съгласно чл. 8, ал. 8, т. 2 (в сила от 1.10.2014 г.) от Закона за обществените поръчки, външните експерти, който имат професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, участващи в изработването на техническите спецификации, методики за оценка на офертите, както и на конкурсни програми не може да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица като кандидати, участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.

Съгласно чл. 55, ал. 7 (в сила от 1.07.2014 г.) от Закона за обществените поръчки, свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.

Образец 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

за използване/не използване на подизпълнители и списък с имената на подизпълнителите

Долуподписаният/ната/.......................................................................................................

ЕГН...................., лична карта, № .........................изд. на.....................г. от.................................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ..............................................................................., регистриран/о в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК …………….., със седалище  и адрес на управление............................................................................ – участник в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни строително-монтажни работи в административните сгради, ползвани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и териториалните й структури ”

ДЕКЛАРИРАМ, че

Участникът ………………....…………………………………………...……………………………., когото представлявам:

1. при изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители;

2. подизпълнител/и ще бъде/бъдат ……….....................................................................

(изписват се наименованията на фирмите/лицата подизпълнители),

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласието си за участие в процедурата;

3.  вида на работите и дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде ................................................. или общо ......... % от общата стойност на поръчката, в т.ч.:

- подизпълнител 1 ........................................................................

(изписва се името на първия подизпълнител)

ще извърши следните видове работи ........................................,  които представляват ......... % от общата стойност на поръчката;

- подизпълнител 2 .....................................................................

(изписва се името на втория подизпълнител)

ще извърши, следните видове работи ...................................., които представляват ......... % от общата стойност на поръчката …. (и така нататък за всички подизпълнители).

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ………………………			         Декларатор:

………………………………                                  			(подпис и печат)

Образец 7

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният/ната/.......................................................................................................

ЕГН...................., лична карта, № .........................изд. на.....................г. от.................................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ..............................................................................., регистриран/о в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК …………….., със седалище  и адрес на управление............................................................................ – участник в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни строително-монтажни работи в административните сгради, ползвани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и териториалните й структури ”

ДЕКЛАРИРАМ:

Ние,...................................................................................................................................

(посочете лицето, което представлявате)

сме съгласни да участваме като подизпълнител на .......................................................................................................................................................

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(избройте  дейностите, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме като самостоятелен участник в горепосочената процедура.

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

- удостоверение за актуално състояние № ............................от.........................г. (ако е приложимо) или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър;

- декларации за отсъствия на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП  и за липса на конфликт на интереси от ..................................... г. (посочете датата на подписване на декларациите)

(декларациите следва да бъдат по образците от документацията за участие)

(посочете документите, които прилагате съгласно посочените изисквания от възложителя в документацията за обществената поръчка)

- доказателства за технически възможности, списък на екипа от експерти ангажирани с изпълнението на поръчката, които доказваме със следните документи:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (посочете документите, които прилагате съгласно посочените изисквания от възложителя в документацията за обществената поръчка)

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..................................		          Декларатор: ........................................						                                       (подпис и печат)

Образец 8

СПИСЪК ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СМР И РЕМОНТИ

Долуподписаният/ната/.......................................................................................................

ЕГН...................., лична карта, № .........................изд. на.....................г. от.................................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ..............................................................................., регистриран/о в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК …………….., със седалище  и адрес на управление............................................................................ – участник в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни строително-монтажни работи в административните сгради, ползвани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и териториалните й структури”

ДЕКЛАРИРАМ, че

Представляваният от мен участник е изпълнил през последните ………….. (…………….)

години, считано от крайния срок за подаване на офертата, следните договори с предмет сходен с предмета на поръчката:

| № | Дата на сключване на договора | Предмет на договора | Стойност на договора | Дял на участника в % | Период/Срок на изпълнение | Описание на Изпълнените строителство и/или ремонти | Възложител, тел. за връзка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |

Опис на доказателствата за изпълнение на договорите, приложени към настоящия списък:

1...........................................................................................................................................

2...........................................................................................................................................

3............................................................................................................................................

Прилагам следните удостоверение (към всеки от изброените по-горе договори) за добро изпълнение към посочените услуги:

1...........................................................................................................................................

2...........................................................................................................................................

3............................................................................................................................................

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ............ ……..                                                        Декларатор: …………………… 			                                                                                           (подпис и печат)

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако офертата се подава от обединение/консорциум, което не е юридическо лице, данните, посочени в таблицата се представят съгласно условията на чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

Образец 9

ДЕКЛАРАЦИЯ

за закрила на заетостта

Долуподписаният/-ната/  ..........................................................................................................

ЕГН...................., лична карта, № .........................изд. на.....................г. от.................................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ..............................................................................., регистриран/о в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК …………….., със седалище  и адрес на управление............................................................................ – участник в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни строително-монтажни работи в административните сгради, ползвани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и териториалните й структури”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

При изготвянето на офертата на представлявания от мен участник са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.

ЗАДЪЛЖАВАМ СЕ:

При изпълнението на горепосочената обществена поръчка, ако същата ни бъде възложена, да спазваме изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.

Дата: ………………..			 Декларатор: ……………………..

……………………….                                                             (подпис и печат)

Забележка:

„Минимална цена на труд" според § 1, т. 12 от ДР на ЗОП е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

Допълнителна информация относно обстоятелствата, свързани със закрилата на заетостта, включително минималната цена на труда и условията на труд, може да бъде получена от Министерството на труда и социалната политика и създадените към него структури.

Образец 10

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

№ ……………/……………

Днес, ……………...2015 г., в гр. София,

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ , със седалище и адрес: град София 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко”  № 5, ЕИК 121410441, представлявана от Цветелин Цветанов – изпълнителен директор, наричана по–долу в този договор за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и от друга страна

……………………………………………, ЕИК:………………….. със седалище и адрес на управление …………………………………………………….., представлявано от ……………………………………………………………………………………., наричано за краткост Изпълнител, и след като бяха събрани, разгледани и оценени представените в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на ремонтни строително-монтажни работи в административните сгради, ползвани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и териториалните й структури” по реда на глава пета „Открита процедура” от Закона за обществените поръчки и въз основа на констатациите, съдържащи се в Протокол № ………………………………………., изготвен от назначената със Заповед № ………………………… г. комисия, Решение № ………………………. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и на основание чл. 41 от Закона за обществени поръчки, сключиха настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши на свой риск срещу възнаграждение следното: „Извършване на ремонтни строително-монтажни работи в административните сгради, ползвани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и териториалните й структури”

Забележка: Точните количества по отделните видове СМР, материали и оборудване са посочени в Приложение 1 -  Количествено-стойностни сметки, която е неизменна част от настоящия договор.

(2) Изпълнителят извършва ремонитните и строително-монтажните работи съгласно утвърдени от Възложителя и одобрени по реда на действащата нормативна уредба работни проекти, и изискванията на техническата спецификация документация за участие, както и съгласно одобрената от Възложителя оферта на изпълнителя и посочените в ценовата му оферта цени.

ІI. СРОК НА ДОГОВОРА, ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2 (1) Срокът на този договор е 6 /шест/ месеца и започва да тече след подписването му, от датата на регистрирането му в деловодната система на Възложителя.

(2) Цената на този Договор, която Възложителят ще заплати на Изпълнителя за изпълнение на ремонтните строително-монтажните работи на посочените в документацията обекти съответства на остойностената количествена сметка на Изпълнителя, съгласно приложената ценова оферта, но не-повече от  ................. (........................ ) без ДДС.

(3) При възникване на непредвидени разходи, същите следва да са в предвидените в ценовата оферта от Изпълнителя стойности. Непредвидените разходи се извършват след предварително одобрение от Възложителя.

(4) Цената включва всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на обекта, включително тези за подготовка на ремонтните и строителството, работната ръка, депонирането строителни отпадъци, извънреден труд, застраховка на всички СМР и всички други присъщи разходи, неупоменати  по-горе.

(5) Договорените цени на видовете работи по количествената сметка няма да бъдат променяни за целия период на строителството. Цената на финансовия риск за срока на изпълнение на обектите е включена в цената по договора. Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.

(6) Възложителя изплаща еднократно аванс по банковата сметка на Изпълнителя в размер до 30 % от цената по ал. 2. Авансът се изплаща в 10-дневен срок след подписване на договора Сумата на аванса ще се приспада от окончателното разплащане.

(7) Възложителят заплаща единствено действително извършените ремонтни и строително-ремонтни работи, по единични цени, съгласно ценовата оферта на Изпълнителя.

(8) Окончателното плащане е в размер разликата между общата цена на договора и авансовото плащане и се извършва от Възложителя в 30 дневен срок след приемане на обектите със съответните протоколи и представяне на оригинална фактура,.

(9) Разплащането ще се извършва по банков път по банкова сметка на Изпълнителя, както следва: ........................................................................................

(10) При невъзможност остатъкът от стойността на договора да се усвои до 23.12.2015 г. в същия срок Възложителят ще открие сметка със специален режим и предназначение (escrow account) за разплащане на дължимите суми, която ще покрива останалия срок на договора. За начина на разпореждане със средствата по сметката между страните ще се подпише споразумение.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 3 Изработеното ще се осъществи със средства и персонал на Изпълнителя.

Чл. 4 (1) Услугите, материалите за строителството и оборудването ще се доставят от Изпълнителя.

(2) Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали или технологично оборудване не са с нужното количество и/или качество и/или влошат качеството на извършените дейности и на обекта като цяло.

Чл. 5 Необходимата за строителството механизация се осигурява изцяло от Изпълнителя.

Чл. 6 Изпълнителят се задължава:

- Да изработи възложеното му от Възложителя в срока по чл. 1 от настоящия договор.

- Да извърши ремонтните и строително монтажните работи на обектите, като спазва изискванията на проектантските, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности.

- Да  представя на Възложителя съответните документи за произхода и за качество на вложените материали и оборудване.

- Да уведомява Възложителя за извършените ремонтни и строително монтажни работи, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на акт образец 12, Възложителят ще дава писмено разрешение за закриването им. Всички работи, които са закрити, без да е съставен акт, ще бъдат откривани по искане на Възложителя, за сметка на Изпълнителя.

- Изпълнителят ще/ няма да ползва подизпълнители. – ......................................................

- Да предаде изработеното на Възложителя, като до приемането му от последния полага грижата на добър стопанин за запазването му.

- Да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително опазване на околната среда и безопасността на строителните работи.

- Да спазва изискванията на плана за безопасност и здраве към обекта на основание НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на Изпълнителя. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на строителството се заплащат от Изпълнителя.

Чл. 7 Изпълнителят има право:

(1)  Да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на работата.

(2)  Да иска от Възложителя приемане на работа, в случай, че е изпълнена точно.

(3)  Да иска уговореното по-горе възнаграждение за приетата работа.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8 Възложителят е длъжен:

(1) Да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на възложената му работа и осигури всички съгласувания и разрешения, съгласно нормативната уредба.

(2) Да приеме изработеното от Изпълнителя.

(3) Да заплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение за приетата работа.

Чл. 9  Възложителят има право:

1. Да оказва текущ контрол по изпълнението на работата.

2. Да иска от Изпълнителя да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от поръчката.

3. Да иска от Изпълнителя да му предаде изработеното.

V. КОНТРОЛ. КАЧЕСТВО

Чл. 10 Контролът по изпълнението на ремонтните и строително - монтажните работи и подписването на протоколите ще се осъществява от упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице :…………………………………, в изпълнение на това му правомощие предписанията са задължителни за Изпълнителя, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

VІ. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТА

Чл. 11 Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде обекта в срок по чл.2, ал.1 от настоящия договор.

Чл. 12 (1) При завършване на работата Изпълнителят отправя писмена покана до Възложителя да направи оглед и да приеме извършената работа.

(2) Предаването на изпълнената работа се извършва с двустранен констативен протокол, в който се описва извършената работа: количество СМР, качество и стойността на извършената работа и вложените материали, налични недостатъци, както и дали е спазен срокът за изпълнение на настоящия договор.

(3) В протокола по предходната алинея могат да се посочат срокове за отстраняване на констатираните недостатъци, като тези срокове не се отразяват на крайния срок, уговорен в настоящия договор.

(4) Обектите се считат за окончателно предадени на Възложителя с подписването на протокол за приемане на работата.

(5) Констативният протокол по ал. 2 се съставя независимо от протоколите и актовете, които се съставят, съгласно ЗУТ и Наредба № 3/31.06.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Актовете се подписват само от изрично упълномощено от възложителя длъжностно лице.

Чл. 13 Когато Изпълнителят се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, Възложителя има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато Изпълнителят не изпълни своите задължения по договора.

Чл. 14 В случаите по предходния член, когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са съществени, Възложителят разполага с едно от следните права по избор:

1. Да определи подходящ срок, в който Изпълнителят безвъзмездно да отстрани недостатъците си.

2. Да отстрани сам за сметка на Изпълнителя отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата.

3. Да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или годност на изработеното.

VІI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 15 (1) Изпълнителят поема гаранция за срок от .............. /............../ години за изпълнените строителни работи,  ................./.........../ години за вътрешни инсталации - Ел.части, ВиК, ОиВ, срокове, не по-малки от определените в чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в поетия гаранционен срок.

(2) За появилите се в гаранционния срок дефекти и недостатъци Възложителят уведомява писмено Изпълнителя.

Чл. 16 (1) Изпълнителят е длъжен в седем дневен срок от уведомлението да отстрани повредата за своя сметка. В случай, че горният срок е кратък страните се договарят за удължен разумен срок.

(2) След изтичане на срока в ал.1, Възложителят може и сам да отстрани повредата, като Изпълнителят му възстановява направените разходи. Тази уговорка е независима от уговорените по-долу санкции и неустойки.

Чл. 17 При изтичане срока на валидност на застраховката за професионална отговорност по чл. 171 от Закона за устройство на територията по време на изпълнение на договора, Изпълнителят представя на Възложителя подновена застраховка.

VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ.

Чл. 18 (1) При подписването на договора Изпълнителят представя гаранция за обезпечаване на отговорността си пред Възложителя при неизпълнение (включително пълно) или изпълнение, което е частично, некачествено, забавено или лошо, на което и да е от задълженията си по този договор. Гаранцията е в размер на ………………………….. (…………...….) лева, представляваща 3% от стойността на договора по чл. 2, ал. 2 от него.

(2) Гаранцията за изпълнение трябва да бъде валидна не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на договора.

(3) Гаранцията за изпълнение се представя под формата на ……………………….

(банкова гаранция или парична сума, внесена по банковата сметка на Възложителя за внасяне на гаранции за участие и изпълнение на обществени поръчки, посочена в обявлението на обществената поръчка и документацията за участие)

(4) Независимо от формата под която се представя в гаранцията за изпълнение задължително се посочва предметът на обществената поръчката.

(5) Ако Изпълнителят е избрал да представи гаранцията за изпълнение под формата на парична сума, платена по банков път, удостоверяващият платената гаранция документ трябва да бъде с подпис и печат от съответната банка, а ако паричната сума е преведена по електронен път (електронно банкиране), Изпълнителят следва да представи документа с неговия подпис и печат (ако е длъжен да има такъв).

(6) Ако Изпълнителят е избрал да представи гаранцията за изпълнение под формата на банкова гаранция, то същата се представя в оригинал. Банковата гаранция  трябва да бъде непрехвърлима, неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части и да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от Възложителя или упълномощено от него длъжностно лице.

(7) При необходимост, в случай че банката, издала гаранцията бъде обявена в несъстоятелност, изпадне в неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, й бъде отнет лиценза за дейността, или откаже да заплати предявената от Възложителя сума, Изпълнителят се задължава в срок до 3 (три) работни дни след узнаването или уведомяването му от Възложителя за това да предостави нова/заместваща гаранция от друга банка.

Чл. 19 Гаранцията обхваща всички задължения на Изпълнителя по договора. Същата не освобождава Изпълнителя от отговорност за загуби на Възложителя над сумата на обезпечението. Отговорността за нарушенията, които не се обхващат от размера на гаранцията за изпълнение на договора, за разликата до пълния размер на действителните вреди се реализира чрез неустойки и обезщетение за неизпълнение  по  чл. 82 от Закона за задълженията и договорите.

Чл. 20 (1) Възложителят има право да удовлетвори вземанията си за неустойки, дължими от Изпълнителя, от представената гаранция за изпълнение на договора, като Изпълнителят се задължава да възстанови размера на първоначално представената гаранция в срок до 3 (три) работни дни от усвояването на съответната част от гаранцията от Възложителя, за извършването на което Възложителят уведомява Изпълнителя писмено.

(2) Разходите по откриването и поддържането на гаранцията са за сметка Изпълнителя. Разходите по евентуалното й усвояване е за сметка на Възложителя.

Чл. 21 (1) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора без да дължи лихви, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от деня на писменото й поискване от Изпълнителя след изтичане срока на договора и точното изпълнение на задълженията на Изпълнителя по него. Освобождаването на гаранцията се извършва по следните начини:

1. Ако гаранцията за изпълнение е представена под формата на банкова гаранция - чрез предаване оригинала на документа;

2. Ако гаранцията за изпълнение е представена под формата на парична сума - чрез превеждане по банкова сметка на Изпълнителя.

(2) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако във връзка с неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд, до решаване на спора, както и когато в условията на упражняване на контрол от Възложителя се установят нередности по изпълнението на проекта до тяхното отстраняване. Всяка форма на неизпълнение на договорените задължения от страна на Изпълнителя, служи като повод за задържане автоматично на предвидените в договора неустойки от гаранцията. При виновно едностранно пълно неизпълнение от страна на Изпълнителя, Възложителя задържа гаранцията за изпълнение.

Чл. 22 Изпълнителят отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта /без контролните органи/, като за свои действия.

Чл. 23 (1) При забава Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5% /нула цяло и пет/  от договореното възнаграждение за всеки просрочен ден, но не повече от 10% /десет/ % от общата стойност на уговореното с настоящия договор възнаграждение. Възложителят има право да задържи предявената неустойка от плащането по договора или от гаранцията за изпълнение.

(2) Възложителят има право на неустойка в размер до 10% /десет/ от уговореното възнаграждение, когато изработеното е обременено с недостатъци.

Чл. 24 Общо неустойките по член 23 не могат да надвишават 10% /десет/ от уговореното възнаграждение по договора.

Чл. 25 При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на българското законодателство.

- ІХ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 26 Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

Чл. 27 Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

Чл. 28 Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването и да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

Чл. 29 (1) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила срокът за изпълнение не тече.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на строителя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(3) Ако непреодолимата сила, съответно спирането поради непреодолима сила, продължи повече от 30 дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

Х. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 30 (1) Страните не могат да променят или допълват договора, освен при хипотезата на чл. 43, ал. 2 от ЗОП и следните ситуации и обстоятелства, подробно изброени по-долу, които не се считат за промяна на договора:

- Изпълнителят може да спре временно изпълнението на договора изцяло или отчасти, ако възникнат извънредни обстоятелства, които правят продължаването му прекалено трудно или рисковано. Изпълнителят следва да уведоми незабавно Възложителя и е длъжен да направи необходимото, за да сведе до минимум срока на спиране на изпълнението и да го възобнови веднага щом обстоятелствата позволят това, както и незабавно да уведоми Възложителя за тези свои действия. Изпълнителят е длъжен да информира Възложителя незабавно за възникването на всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на договора.

- Извънредно обстоятелство е всяка непредвидена извънредна ситуация или събитие извън контрола на страните, която пречи, на която и да било от тях да изпълнява някое от своите договорни задължения, възникването му не може да се отдаде на умисъл или непредпазливост от тяхна страна (или от страна на техни изпълнители, представители или служители), не е възможно да бъде предвидена при спазване на принципа на добросъвестността и се окаже непреодолима. Никоя страна не носи отговорност за нарушение на нейните договорни задължения, ако е била възпрепятствана да ги изпълнява заради наличие на извънредна ситуация. Страната, изправена пред извънредна ситуация информира другата страна незабавно, като посочва естеството, вероятната продължителност и предвидимите последици от проблема, и предприема всички мерки за свеждане до минимум на евентуални вреди.

3. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай Възложителят дължи на Изпълнителя обезщетение за претърпените щети от сключването на договора, до размера на извършеното до момента СМР.

(2) Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок:

по взаимно писмено съгласие на страните или да бъде едностранно развален, с едномесечно писмено предизвестие от изправната към неизправната страна, при системно неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията на другата страна.

(3) При виновно едностранно неизпълнение от страна на Изпълнителя, Възложителят

задържа гаранцията за изпълнение.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31 (1) Всички съобщения и уведомления между страните, във връзка с изпълнението на настоящия договор, ще се извършват в писмена форма, в т.ч. електронна поща и факс и ще са валидни, ако са подписани от упълномощени лица. За валидни адреси на приемане на съобщения и уведомления, свързани с настоящия договор се смятат:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Лице за контакт: ………………………………………….

Заявки: ………………..

Адрес: гр. София 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5

Тел: 02 988…..

Факс:

Ел.поща:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Лице за контакт: …………………………………

Адрес:..........................................

Тел:

Факс:

Ел.поща:

(2) При промяна на данните по предходната алинея, съответната страна е длъжна да уведоми другата в петдневен срок от настъпване на промяната.

(3) За дата на съобщението/уведомлението се смята:

1. датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението/уведомлението

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;

3. датата на приемането - при изпращане по факс.

Чл. 32 За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българското законодателство.

Чл. 33 Възникналите спорове по приложението на настоящия договор се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие спорът се отнася пред компетентния съд в Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор съдържа …….. (……….) страници и се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Приложения:

1. Ценова оферта за изпълнение на поръчката;

2. Техническо приложение;

3. Технически спецификации;.

4. Застраховка по чл. 171 от ЗУТ;

5. Количествено-стойностни сметки.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                                        ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

…………………………..                                                                     …………………………

Изпълнителен директор

…………………………

Директор на дирекция ФСО

Образец 11

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

„АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

УЛ. „ГЕН. Й. В. ГУРКО” № 5

ГР. СОФИЯ - 1000

техническо предложение ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ОТ УЧАСТНИК: ____________________________________________________________

/посочете фирма/наименованието на участника/.

Долуподписаният/-ната/  ..........................................................................................................

ЕГН...................., лична карта, № .........................изд. на.....................г. от.................................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ..............................................................................., регистриран/о в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК …………….., със седалище  и адрес на управление............................................................................ – участник в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни строително-монтажни работи в административните сгради, ползвани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и териториалните й структури” правя следното техническо предложение за изпълнение на поръчката:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

1. Задължавам се, че представлявания от мен участник ще извърши всички дейности за изпълнение предмета на обществената поръчка при спазване на всички изисквания, описани в Техническите спецификации.

2. Декларирам, че ще бъдат спазени съответните нормативни изисквания на законодателството на Република България при изпълнение на предмета на обществената поръчка (за изпълнение на ремонтни строително–монтажни работи), включително за противопожарна безопасност, спазване на безопасни и здравословни условия на труд и опазването на околната среда.

3. Декларирам, че преди да изготвим предложението за изпълнение сме се запознали с всеки един от посочените обекти. В случай че ни бъде възложена настоящата обществена поръчка за изпълнение, приемам да реализираме строителните и ремонтни дейности по нея, без да се претендират допълнителни разходи за изпълнение на обектите.

4. Декларирам, че при изпълнение предмета на поръчката ремонтните строително-монтажни работи ще бъдат изпълнени съгласно изготвените количествени сметки за 17 бр. обекти (Приложение 1 към Документацията).

5. Декларирам, че материалите, изделията и елементите, които ще бъдат използвани при изпълнение на ремонтните строително-монтажните работи, ще съответстват на изискванията по БДС, въвеждащи европейските стандарти, които са хармонизирани с европейските технически директиви или въвеждащи международни стандарти, или еквивалентни стандарти, както че ще съответстват на Техническите спецификации. За материалите и изделията, които ще бъдат влагани при изпълнение на строителни–монтажните работи, ще бъдат представени технически спецификации на материалите и съответни сертификати за качество.

6. Декларирам, че при установяване на нередности и некачествено извършени ремонтни строително-монтажни работи, същите ще се отразяват в двустранен протокол и ще бъдат отстранявани за наша сметка в срок, определен от Възложителя.

7. За всеки обект, предлагам срок за изпълнение на строително-монтажните работи от откриване на строителната площадка, след писмено възлагане на конкретния обект до предаването на обекта на Възложителя с подписан Констативен акт /Образец 15/ за установяване годността за приемане на строежа без забележки, към Наредба №  3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и ОБЩ СРОК за изпълнение на всички обекти от .................... (.......................) месеца (не по-дълъг от 6 месеца).

Забележка: Участник, който предложи ОБЩ срок по-дълъг от 6 месеца ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.

8. Декларирам, че за появили се скрити дефекти, установени след извършване на ремонтните и строително-монтажните работи, предлагам срок за отстраняването им от ......................... (...................) календарни дни (не повече от 10 календарни дни) от уведомяването ми.

9. Декларирам, че ако по време на изпълнението на поръчката възникнат въпроси, неизяснени в техническата спецификация и инвестиционния проект /за обектите към които е приложим/, се задължавам да  уведомя Възложителя и да поискам писмено съгласуване от негова страна.

10. Декларирам, че след приключване на ремонтните строително-монтажните работи обектите ще бъдат предадени на Възложителя напълно почистени.

11. Задължавам се, че представлявания от мен участник ще полага необходимата грижа за опазване на имуществото на Възложителя.

12. Декларирам, че обществената поръчка ще изпълним с експертите от екипа, поименно изброени или при промяна ще уведомим своевременно Възложителя преди сключване на договор.

13. Предлагам гаранционен срок за изпълнените ремонтните строително-монтажни работи (не по-кратък от предвидените съгласно чл. 20, ал. 4, т.3 и 4,  от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.  за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти) от .................... (.......................) години.

14. Прилагам към настоящото предложение за изпълнение на поръчката Техническа програма – за организация и план на действие, технология на изпълнение на ремонтните строително-монтажните работи, съответстващи на заложените такива в Количествените сметки и Линеен календарен график за всеки обект, отразяващ изпълнението на договора.

15. Прилагам сертификати и /или други документи за качеството на основните материали, които ще използва при конкретните СМР.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Техническа програма;

2. Линеен календарен график:

3. Сертификати за качество.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________ (име и фамилия)

__________________________ (длъжност на представляващия Участника)

__________________________ (дата)

Забележка: Този документ и приложенията към него задължително се поставят в отделен запечатан, непрозрачен плик № 2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката”, поставен в плика с офертата.

Образец 12

До

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

„АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

ул. „ГЕН. Й. В. ГУРКО” №5

гр. София - 1000

Ц Е Н О В А  О Ф Е Р Т А

за изпълнение на обществена поръчка

с предмет: „Извършване на ремонтни строително-монтажни работи в административните сгради, ползвани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и териториалните й структури”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената обществена поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение при условията, посочени в обявлението и документацията за участие.

| Описание на обект | Обща предложена цена, изчислена по приложената в Приложение 1 количествено-стойностна сметка | Заложена сума за непредвидени разходи (сумата за непредвидени разходи не може да надвишава 10 % от общата стойност за предводените работи на конкретния обект) | Обща предложена сума с включените непредвидени разходи без ДДС. |
| --- | --- | --- | --- |
| Обект 1 |  |  |  |
| Обект 2 |  |  |  |
| Обект 3 |  |  |  |
| Обект 4 |  |  |  |
| Обект 5 |  |  |  |
| Обект 6 |  |  |  |
| Обект 7 |  |  |  |
| Обект 8 |  |  |  |
| Обект 9 |  |  |  |
| Обект 10 |  |  |  |
| Обект 11 |  |  |  |
| Обект 12 |  |  |  |
| Обект 13 |  |  |  |
| Обект 14 |  |  |  |
| Обект 15 |  |  |  |
| Обект 16 |  |  |  |
| Обект 17 |  |  |  |
| Обща предложена сума за всички обекти: |  |  | /Вписва се сбора на всички суми от тази колона/ |

Ценовото предложенние за изпълнние на поръчката е …………………/………………..(с думи)……………./ лева без ДДС, включващо всички разходи на изпълнителя.

Тази цена е образувана на базата на цените в приложената към тази оферта ценова таблица и включва всички разходи за изпълнение на поръчката.

В случай на приемане на нашата оферта се ангажираме да изпълним задълженията си в съответствие с изискванията на тази документация.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да започнем работа веднага след сключване на договора.

До подписването на договора, ако нашата оферта бъде приета, тази оферта, заедно с Вашето писмено известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Съгласни сме да поддържаме валидността на офертата си за срок от 120 (сто и двадесет) дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Приложение: Количествено-стойностните сметки, съдържащи единичките цени за изпълнение на електронен носител във формат „excel“.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________ (име и фамилия)

__________________________ (длъжност на представляващия Участника)

__________________________ (дата)

Забележка: Документът и приложения технически носител задължително се поставя в Плик № 3 с надпис "Предлагана цена" от офертата.

Образец 13

СПИСЪК

на техническите лица, които участникът ще използва за извършване на строителството, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството и по безопасност и здраве в строителството

Долуподписаният/-ата ......................................................................................................................, ЕГН: ..........................................................,

представляващ ......................................................... ЕИК:.................................., със седалище и  адрес на управление: ........................................... ,

(наименование на юридическото лице)

в качеството ми на ..............................................., във връзка с участието ни в обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни строително-монтажни работи в административните сгради, ползвани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и териториалните й структури”, ще ползваме следните лица за изпълнение на поръчката:

| № | Служител/ експерт (трите имена) | Дейност, която ще изпълнява в настоящата поръчка | Списък на техническите лица, които участникът ще използва за извършване на строителството, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството и по безопасност и здраве в строителството | Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции и основни обекти) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Забележка: съществуващите редове се разширяват до побиране на цялата информация и при необходимост се добавят нови към тази таблица.

Дата .................... 2015 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................