ОДОБРЯВАМ:

……………………………

ДАМЯН ВОЙНОВСКИ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

„АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА „СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДИАЛОГ”

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ ТЕРМИНАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧНИ ИЗПИТИ В КАБИНЕТИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ (АГЕНЦИЯТА) И ОБОРУДВАНЕТО ИМ С АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА И СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ”

СОФИЯ, 2016 г.

- СЪДЪРЖАНИЕ

- ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

- ПРОЕКТ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

- I. Общи условия

- II. ПОТРЕБНОСТИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

- III. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

- IV. МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

- V. ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК

- VI. ДОКУМЕНТАЦИЯ

- VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

- IX. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ

- Общи условия

- Възложител.

- Възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

- Изпълнителният директор може със заповед по реда на чл. 7 , ал. 1 от ЗОП да определи длъжностно лице, което да организира и/или да възлага обществени поръчки, като тази възможност не може да се използва за разделяне на обществените поръчки с цел заобикаляне на закона.

- С изключение на случаите при които със заповед е определено длъжностно лице, което да организира и/или да възлага обществени поръчки, в отсъствие на възложителя правомощията му, свързани с възлагане на обществени поръчки, се изпълняват от лицето, което го замества съгласно нормативен, административен или друг акт, който определя представителството на възложителя.

Предмет на обществената поръчка.

„Изграждане на изпитни терминали за провеждане на теоретични изпити в кабинетите на ИААА и оборудването им с автоматизирана система за откриване на електронни устройства и система за видеонаблюдение”.

Мотиви за избора на процедура.

Изборът на процедура е на основание чл. 73, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Изборът на процедурата е продиктуван от невъзможността на възложителя да идентифицира и определи необходимите средства, както и да направи експертна оценка на предлаганите на пазара технически възможности, които в най-голяма степен могат да удовлетворят нуждите от повишаване на сигурността и обективността на дейностите при провеждането на теоретичните изпити в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”. Предметът на поръчката включва дейности, изискващи адаптиране, проектантска дейност и новаторски проекти решения в областта на високотехнологичните информационни технологии и продукти. Това от своя страна води до необходимостта от договаряне/диалог с допуснатите  кандидати с цел да се обсъдят всички въпроси, свързани с поръчката и определят параметрите, които в най-голяма степен удовлетворяват потребностите на възложителя.

Прогнозната стойност на поръчката е до 1 035 000 (един милион и тридесет и пет хиляди) лева без ДДС. Средствата за финансиране ще бъдат осигурени от бюджета на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Срок за изпълнение, място на изпълнение и огледи.

Срокът за изпълнение на поръчката е до 10 месеца от сключването на договора за обществена поръчка.

## Мястото за изпълнение е Административната сграда на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, находяща се в гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5, и областните отдели в страната. Адресите на областните отдели „Автомобилна администрация” се съдържа на интернет страницата на агенцията на

http://rta.government.bg/index.php?page=adresi_kddai

Оглед на мястото на изпълнение.

Оглед може да бъде извършен всеки делничен ден до определената в обявлението за обществена поръчка  дата за представяне на офертите, от 09.00 до 17.30 часа, след предварителна заявка, направена на тел: 02/ 9308810.

Цели и очаквани резултати от обществената поръчка.

Чрез обществената поръчка се цели повишаване на сигурността и обективността на дейностите, свързани с провеждането на теоретични изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства, изпитите за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил, удостоверение за ръководител на таксиметрова дейност, изпитите за придобиване на свидетелство за водач на моторни превозни средства за превоз на опасни товари, придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и удостоверения за ръководинел на транспортната дейност на лицата извършващи автомобилни превози на пътници или товари, чрез обновяване на съществуващите системи.  и мерки и внедряване на актуални и иновативни технологични решения.

В резултат на дейностите по поръчката очакваните резултати са да бъде ограничено влиянието от личната преценка по отношение на извършваните проверки от лицата, провеждащи теоретичните изпити и възможността за засилването на контрола върху провежданите изпити, включително в реално време, което ще допринесе за ограничаване на възможността за манипулиране на резултатите от провежданите теоретични изпити.

II. ПОТРЕБНОСТИ И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Предметът на поръчката включва:

- Изграждане и оборудване на индивидуални/самостоятелни работни места за провеждане на теоретичните изпити в кабинети на агенцията с цел недопускане на преписване, подсказване и размяна на изпитни работи;

- Изграждане на нова система за видеонаблюдение в реално време с цел повишаване на качеството и обхвата на видеонаблюдението в помещенията, в които се провеждат теоретичните изпити;

- Внедряване на високотехнологична система за откриване на електронни устройства у кандидатите преди и по време на изпитите и автоматизирано  уведомяване за установени електронни устройства в централна зала за видеонаблюдение;

- Изграждане на локална мрежа в кабинетите на агенцията с помощта на защитна стена.

С цел осъществяване на горепосочените дейности и постигане на очакваните резултати, кандидатите следва да представят техническо предложение за изграждането на изпитните терминали и оборудването на кабинетите на агенцията, които се използват за провеждане на теоретичните изпити.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (агенцията) разполага с 29 кабинета, разположени във всички областни градове на страната, като три от тях са разположени в гр. София. Възложителят ще предостави на Изпълнителя необходимата информация и технически данни за изпълнение на дейностите по обществената поръчка.

Кандидатите следва да представят технически проект за оборудването на всеки от изпитните кабинети, по начин, който да гарантира физическото отделяне на явилите се на изпит лица. Във всеки изпитен кабинет следва да бъдат изградени отделени едно от друго индивидуални работни места (изпитни терминали). Изпитните терминали следва да са оборудвани с работна станция за провеждане на изпита, видеокамера и микрофон, със следните минимални технически характеристики:

Работна станция: 4 ядрен(физически ядра) енергоефективен процесор 22нм

- Работна честота над 2 Ghz;

- Размер на екран мин 17“ с тъч интерфейс ( индустриален, резистивен);

- Разделителна способност мин. 1280х1024;

- Контраст 1000:1;

- Памет: мин 2гб;

- 10/100 Mbit мрежова карта.

Видеокамера: IP мрежова камера тип куполна(с фиксиран обектив) с висока резолюция мин. 1.3 Megapixel

Микрофон с предусилвател: High quality, може да бъде част от камерата или друго оборудване, но с възможност за свързване с компютър AIO

Броят на изпитните терминали във всеки изпитен кабинет са както следва:

Таблица 1

| ОО “АА” | Площ | Бр. терм. |
| --- | --- | --- |
| Благоевград | 37.5 | 6 |
| Бургас | 28.50 | 6 |
| Варна | 37.5 | 9 |
| Велико Търново | 33.0 | 4 |
| Видин | 30.0 | 4 |
| Враца | 33.0 | 5 |
| Габрово | 36.0 | 4 |
| Добрич | 24.0 | 4 |
| Кърджали | 30.0 | 4 |
| Кюстендил | 28.50 | 4 |
| Ловеч | 27.0 | 4 |
| Монтана | 27.0 | 4 |
| Пазарджик | 30.0 | 5 |
| Перник | 24.0 | 4 |
| Плевен | 36.0 | 5 |
| Пловдив | 37.5 | 10 |
| Разград | 27.0 | 4 |
| Русе | 36.0 | 5 |
| Силистра | 24.0 | 4 |
| Сливен | 24.0 | 4 |
| Смолян | 24.0 | 4 |
| София – Гурко | 45.0 | 10 |
| София - Витиня 1 |  | 6 |
| София - Витиня 2 |  | 10 |
| Ст. Загора | 34.5 | 6 |
| Търговище | 30.0 | 4 |
| Хасково | 37.5 | 4 |
| Шумен | 41.0 | 4 |
| Ямбол | 37.5 | 4 |
| общо | 860 | 151 |

Изпитните кабинети трябва да бъдат оборудвани с апаратура (детектори) за регистриране на електронни устройства, които да гарантират невъзможността за внасянето и използването на външни (собствени) електронни устройства от лицата, явяващи се на изпит по време на провеждането му. Сигналите от детекторите трябва да бъдат предавани автоматично към Центъра за наблюдение и контрол в реално време. Подадените сигнали трябва да бъдат записвани в специални регистри в информационната система на агенцията, като трябва да бъде осигурена възможност за свързване на резултата от проверката за наличие на електронни устройства с идентификацията на лицето, явяващо се на изпит, както и с номера на определения за него изпитен терминал.

Минималните изисквания към панорамните видеокамери са: IP мрежова камера тип куполна 360° обектив тип Fisheye с висока резолюция 5 Megapixel, компресия H.264/MPEG4 и/или MJPEG, захранване Power over Ethernet - 802.3af PoE Clas.

Трябва да бъде осигурено допълнително мобилно оборудване за регистриране на електронни устройства, което ще позволява извършването на по-детайлна проверка при задействане на апаратурата за регистриране на електронни устройства, както и оборудване, което да засича излъчване на безжични устройства по време на самият изпит.

Във всеки изпитен кабинет трябва да бъде осигурено специално място, например шкаф, в който да бъдат съхранявани електронните устройства, внесени от лицата, явяващи се на изпит и регистрирани от детектора за електронни устройства.

Кандидатът трябва да представи техническо предложение за изграждане и оборудване на Център за наблюдение и контрол (центъра), разположен в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация в гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5.

В Центъра за наблюдение и контрол трябва да бъде осигурена възможност за проследяване на целия процес по провеждане на теоретичните изпити на територията на страната. В центъра трябва да бъдат осигурени 3/5 работни станции, от които да е възможно в реално време да бъдат наблюдавани видеоизображенията от избран теоретичен изпит, да бъдат проследявани сигнали от апаратурата за засичане на електронни устройства, състоянието на комуникационната мрежата, състоянието на системата за видеонаблюдение и др. информация.

Кандидатът трябва да представи техническо предложение за интегриране в информационната система на агенцията на системата за видеонаблюдение и информацията за направената проверка за наличие за наличие на електронни устройства, по начин, който да позволява на определени служителите на агенцията да чрез уеб базираната система да правят справки. Участникът следва осигури механизъм за мониторинг върху системата за видеонаблюдение и всички нейни подкомпоненти. Системата следва да бъде обособена в отделна мрежа посредством защитна стена.

Всеки изпитен кабинет трябва да бъде оборудван с работна станция за лицето провеждащо изпита, за справки и за управление на работния процес. На лицето, провеждащо изпита трябва да бъде осигурена техническа възможност за наблюдение в реално време на видеоизображенията от всички изпитни терминали. В изпитния кабинет трябва да бъде (бъдат) монтиран/и една или няколко панорамни видеокамери, които да позволяват проследяване, включително в реално време на целия изпит. Данните от всички камери и микрофони ще се съхраняват, като ще се предоставя възможност за отдалечен достъп до записите.

Кандидатът следва да представи техническо предложение за осигуряване на независимо електрозахранване на изпитните кабинети и на Центъра за наблюдение и контрол.

Изградената система трябва да позволява при необходимост да може в кратки срокове да бъде увеличаван броя изпитните терминали и броя на изпитните кабинети, без да се нарушава функционалността на цялата система.

Изграждането на изпитните терминали в изпитните кабинети трябва да може да се извърши поетапно за всеки кабинет, по график съгласуван с възложителя, без да се нарушава графика за провеждане на изпитите в агенцията.

Възложителят идентифицира следните рискове за реализацията на проекта:

- Риск от невъзможност или затруднения за интегриране на предложеното решение с информационната система на агенцията.

- Риск от нарушаване на графика за провеждане на изпити в агенцията, поради закъснение в изграждането оборудването и терминалите в изпитните кабинети.

III. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ КАНДИДАТИТЕ/УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.

Съгласно чл. 77, ал. 1 от ЗОП,  всяко лице може да подаде заявление за участие в състезателен диалог, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.

5.1. Изисгвания за икономическо и финансово състояние:

Кандидатът трябва да докаже реализиран минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, в размер не по-малък от 2 000 000 (два милиона) лева за последните три години. За доказване на икономическото и финансовото състояние кандидатите трябва да представят:

- справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката или

- годишните финансови отчети за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, доказващи реализиран минимален общ оборот в размер не по-малък от 2 000 000  (два милиона) лева. Участникът може да не представи годишния си финансов отчет или някоя от съставните му части ако са публикувани в публичен регистър в Република България. В този случай участникът посочва информация за органа, който поддържа регистъра.

5.2. Изисквания за технически и професионални способности:

5.2.1. Кандидатът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на заявлението или на офертата – за доставки и услуги. Обстоятелството се доказва с представянето на списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка или услуга.

5.2.2. Кандидатът трябва да разполага с посочения по-долу персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

А). Ръководител на екип: Същият трябва да притежава образователна степен „магистър” в инженерна или специалност свързана с информационните технологии, телекомуникации и защита на данни; да притежава общ стаж в областта на информационните технологии, телекомуникации, защита на данни и противодействие на технически средства не по-малко от 5 години;

Б). Трима експерти в областта на информационните технологии, като всеки от тях да притежава общ стаж по специалността не по-малко от 3 години.

Обстоятелството се доказва с представянето на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.

По отношение на експертите, определеният за изпълнител участник трябва да прилага следните правила:

А) Замяна на експерт се допуска само със съгласието на възложителя;

Б) Оттегляне на експерт и замяната му с друг експерт се допуска само по важни лични и здравословни причини, които не позволяват на експерта да продължи да работи по проекта или в случаите когато той напусне изпълнителя (в качеството му на работодател);

В) Извън случаите по т. Б) оттеглянето и/или замяната на експерт се наказва с неустойка от 10% от договорената цена за всеки отделен случай, включително, когато възложителят е одобрил замяната;

Г). Замяната на експерти трябва винаги да е с лица, отговарящи на съответните изисквания, към  одобрения ключов експерт и към останалите трима експерти, като същата следва да се одобри от възложителя;

Д). Замяната на експерти и привличането на допълнителни експерти (включително и помощен персонал) не е основание за изпълнителя да иска и получава каквото и да е друго допълнително плащане извън предложената от него цена за изпълнение на поръчката;

Е). Всички експерти трябва да са независими от възложителя и да не съществува конфликт на интереси при изпълнение на задълженията им по договора за изпълнение.

Ж). Държавни служители и други служители на държавната или местната администрация, имащи отношение към изпълнението на предмета на обществената поръчка, не могат да бъдат наемани като специалисти и експерти при изпълнението на предмета на обществената поръчка;

З). Всички разходи за експертите трябва бъдат включени в предлаганата цена за изпълнение на поръчката и не подлежат при никакви условия на допълнително плащане от страна на възложителя.

5.2.3. Кандидатът трябва да прилага системи за управление на качеството. Обстоятелството се доказва с представянето на сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти, а именно:

- ISO 9001 или еквивалентен с предмет, сходен с предмета на поръчката;

- ISO 27001:2013 или еквивалентен за информационна сигурност на процесите, сходни с предмета на поръчката.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

5.3. Участникът следва да представи мостри на апаратурата (детекторите) за регистриране на електронни устройства, които да гарантират невъзможността за внасянето и използването на външни (собствени) електронни устройства от лицата, явяващи се на изпит по време на провеждането му или да представи информация за място на територията на страната, на което възложителят да може да се запознае с работата на апаратурата (детекторите).

Независимо от начина на представяне на оборудването, същото трябва да е придружено с описание на техническите му параментри.

5.4. На последният етап от диалога допуснатите кандидати ще бъдат поканени да представят демонстрационна версия на тяхното предложение за реализация на проекта в работен режим при тестово провеждане на теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС с цел да се демонстрира идеята за изпълнение на проекта и да се оцени техническото изпълнение.

IV. МЕТОДИКА ЗА  КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена въз основа на критерия по чл. 70, ал. 1, т. 3 от ЗОП – „оптимално съотношение качество/цена”

Комплексната оценка  (Ко = 100 т.) се изчислява по следната формула:

Ко = Кц х 0,4 + Кт х 0,6, където:

Кц е критерии „цена”. Максимален брой точки - 100. Относителната тежест 40;

Кт е критерии „качество”. Максимален брой точки - 100. Относителната тежест 60.

Начин за определяне на оценката по всеки показател:

А). Оценката на критерия Кц се извършва по формулата:

най-ниска цена за изпълнение на предмета на поръчката

Кц =  -----------------------------------------------------------------------------   х 100

цената за изпълнение, предложена в оценяваната оферта

Б). Оценката на критерия Кт се извършва по формулата  Кт = Кт1 + Кт2 + Кт3 + Кт4 , където:

Кт1 е  „Оценка на техническото предложение за изпълнение на поръчката” – максимален брой точки - 40.

Оценката е експертна и се извършва от експерт на работен прототип на системата. Ще бъде оценявано предложеното решение, като се взима предвид надеждността на системата, нейната сигурност, естетичност, ергономичност, лекота за работа и устойчивост срещу външна намеса. Решението, което покрива всички посочени показатели, ще получи 40 точки. Решението което отстъпва на едно от посочените показатели получава с 10 точки по-малко, с две от посочените показатели получават 20 точки по-малко, с три от посочените показатели 30 точки по-малко, при четири и повече от показателите не получава точки.

Кт2 е „Срок за изпълнение на поръчката” – максимален брой точки 15.

Ще бъде оценен срокът (в календарни дни) за изпълнение на поръчката съгласно техническото предложение (без да се включва срокът на гаранционна поддръжка) на участника по следната формула:

най-кратък, предложен срок

Кт2 = ------------------------------------------------------ х 15

срокът, предложен в оценяваната оферта

Кт3 е „Гаранционна поддръжка” – максимален брой точки 35.

Ще бъде оценен предложеният от участника гаранционен срок на поддръжка на изградената система по следната формула:

срокът, предложен в оценяваната оферта

Кт3= ----------------------------------------------------- х 35

най-дългият, предложен срок

Оценката е експертна и се базира на сравнителен и технически анализ на предложените от участниците решения за изпълнение на поръчката.

Кт4 е „Управление на риска” – максимален брой точки 10.

Ако участникът е предложил мерки за преодоляване, предотвратяване и минимизиране на идентифицираните от възложителя рискове, посочени в Техническата спецификация за всеки един от тях, за който е предложил мерки за преодоляване, предотвратяване и минимизиране, участникът получава по 2 точки.

Ако е идентифицирал повече от 10 допълнителни и относими към проекта рискове и е предложил мерки за преодоляване, предотвратяване и минимизиране на последствията от тях участникът получава допълнително 6 точки.

Ако е идентифицирал повече от 5, но не повече от 10 допълнителни и относими към проекта рискове и е предложил мерки за преодоляване, предотвратяване и минимизиране на последствията от тях получава допълнително 3 точки.

Ако е идентифицирал не повече от 5 допълнителни и относими към проекта рискове и е предложил мерки за преодоляване, предотвратяване и минимизиране на последствията от тях получава допълнително 1 точки.

Комисията ще оценява само рисковете, които определи като относими към изпълнението на проекта и след като се убеди че предложените мерки за преодоляване, предотвратяване и минимизиране на последствията от тях са изпълними и ефикасни.

Указания:

Цените се предлагат в български лева, без включен ДДС, до втория знак след десетичната запетая.

Офертите се класират по сумарно полученият брой точки, от всички показатели за комплексната оценка  (Ко).

За целите на оценката, коефициентите ще се изчисляват до вторият знак след десетичната запетая.

Възложителят няма да разглежда допълнителни предложения, които не са включени в методиката за комплексна оценка.

V. ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.

- Получаване на заявления за участие: до 09.09.2016 г.;

- Обявяване на допуснатите кандидати: до 15.09.2016 г.;

- Провеждане на диалог с допуснатите участници: от 17 до 27.09.2016 г.;

Важно ! По време на диалога възложителят може да поиска от участниците да конкретизират своите предложения за решения писмено, евентуално под формата на оферти, постепенно допълвани/подобрявани (чл. 77, ал. 12 от ЗОП)

- Обявяване на диалога за приключен и уведомяване за това участниците: до 27.09.2016 г.;

- Получаване на окончателни оферти: до 03.10.2016 г.

Важно ! След като бъдат получени окончателните предложения, възложителят може да поиска те да бъдат изяснени, уточнени и усъвършенствани, като тези уточнения, изяснения, подобрения или допълнения не трябва да имат като последствие промяната на основните елементи на предложението или на обявлението за поръчката, чиято промяна може да наруши състезателния принцип и да има дискриминиращ ефект.

VI. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Заявяване на участие.

За заявяване на участие в процедурата кандидатите подават изготвено на български език заявление за участие, съдържащо информация относно личното състояние на кандидатите и критериите за подбор. До изтичането на срока за подаване на заявленията за участие всеки кандидат  може да промени, да допълни или да оттегли заявлението си.

Място и условия за получаване на документацията.

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за участие на адрес: www.rta.government.bg, раздел „Профил на купувача”, http://rta.government.bg%20/index.php?page=op1-080816

Разяснения и допълнителната информация по условията на процедурата.

Разясненията се предоставят чрез публикуване на отговорите в профила на купувача.

VII. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на поръчката. Гаранцията се представя под формата на:

  - парична сума, внесена по посочената по-долу сметка на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” или

  - банкова гаранция;

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в договора за изпълнение на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по следната банкова сметка на възложителя:

Уникредит Булбанк, клон Батенберг

IBAN: BG75UNCR96603320607314

BIC: UNCRBGSF

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Срокът на валидност на банковата гаранция е не по-малко от 30 (тридесет) дни от окончателното изпълнение на предмета на договора.

## Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

## Възложителят сключва писмен договор с избрания за изпълнител участник по реда и при условията на чл. 112 от ЗОП. При подписване на договора участникът, избран за изпълнител е длъжен да представи документите в съответствие с чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Участниците могат да получат информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмет на поръчката, както следва:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;

Интернет адрес:www.nap.bg

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

София 1051, ул. „Триадица” № 2, телефон: 02/8119443

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

- IX. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

- 1. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

- 2. Техническо предложение;

- 3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

- 4. Декларация за срока на валидност на офертата;

- 5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;

- 6. Декларация за всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП;

- 7. Ценово предложение на участника;

- 8. Проект на договор;

- 9. Приложение № 1 – Информация за адресите на административните сгради, ползвани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Образец 1

- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП.Позоваване на съответното обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[], 
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):  [……]

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП.В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

| Идентифициране на възложителя | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | [ ] |
| За коя обществена поръчка се отнася? | Отговор: |
| Название или кратко описание на поръчката: | [ ] |
| Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо): | [ ] |

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

| Идентификация: | Отговор: |
| --- | --- |
| - Име: | [ ] |
| Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо | [ ] [ ] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Лице или лица за контакт: Телефон: Ел. поща: Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо): | [……] [……] [……] [……] |
| Обща информация: | Отговор: |
| Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е? | [] Да [] Не |
| Само в случай че поръчката е запазена:икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат. | [] Да [] Не […] [….] |
| Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)? | [] Да [] Не [] Не се прилага |
| Ако „да“: Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI. а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете: в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък: г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор? Ако „не“: В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случаяСАМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка: д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | a) [……] б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] в) [……] г) [] Да [] Не д) [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Форма на участие: | Отговор: |
| Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП. |  |
| Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група: | а): [……] б): [……] в): [……] |
| Обособени позиции | Отговор: |
| Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта: | [ ] |

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

| Представителство, ако има такива: | Отговор: |
| --- | --- |
| Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: | [……]; [……] |
| Длъжност/Действащ в качеството си на: | [……] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Телефон: | [……] |
| Ел. поща: | [……] |
| Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...): | [……] |

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

| Използване на чужд капацитет: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? | []Да []Не |

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно разделиА и Б от настоящата част и от част III. 
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. 
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

| Възлагане на подизпълнители: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката? | []Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [……] |

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласнонастоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

- Участие в престъпна организация:

- Корупция:

- Измама:

- Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности:

- Изпиране на пари или финансиране на тероризъм

- Детски труд и други форми на трафик на хора

| Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата: | Отговор: |
| --- | --- |
| Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? | [] Да [] Не Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Ако „да“, моля посочете: а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; в) доколкото е пряко указано в присъдата: | a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ] б) [……] в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [ ] Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [……] |

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски

| Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски: | Отговор: |  |
| --- | --- | --- |
| Икономическият оператор изпълнил ли е всички своизадължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване? | [] Да [] Не |  |
| Ако „не“, моля посочете: а) съответната страна или държава членка; б) размера на съответната сума; в) как е установено нарушението на задълженията: 1) чрез съдебно решение или административен акт: - Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? - Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. - В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата: 2) по друг начин? Моля, уточнете: г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби? | - Данъци | Социалноосигурителни вноски |
|  | a) [……] б) [……] в1) [] Да [] Не - [] Да [] Не - [……] - [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] | a) [……]б) [……] в1) [] Да [] Не - [] Да [] Не - [……] - [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] |
| Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |  |

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

| Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право? | [] Да [] Не |
|  | Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? [] Да [] Не Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е: а) обявен в несъстоятелност, или б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или в) споразумение с кредиторите, или г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове, или д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или е) стопанската му дейност е прекратена? Ако „да“: - Моля представете подробности: - Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не - [……] - [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не, [……] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор; б) не е укрил такава информация; в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането? | [] Да [] Не |

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

| Специфични национални основания за изключване | Отговор: |
| --- | --- |
| Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете: | […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [] Да [] Не […] |

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел илираздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел  от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

| Спазване на всички изисквани критерии за подбор | Отговор: |
| --- | --- |
| Той отговаря на изискваните критерии за подбор: | [] Да [] Не |

А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Годност | Отговор: |
| --- | --- |
| 1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Б: икономическо и финансово състояние

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Икономическо и финансово състояние | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: и/или 1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва(): Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: и/или 2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |
| 3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си: | [……] |
| 4) Що се отнася до финансовите съотношения, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у — и стойността): […], [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

В: Технически и професионални способности

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението,или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Технически и професионални способности | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Само за обществените поръчки застроителство: През референтния период икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Строителни работи: [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги: През референтния период икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид:При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Описание; Суми; Дати; Получатели. |
| 2) Той може да използва следните технически лица или органи, особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството: | [……] [……] |
| 3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва: | [……] |
| 4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка: | [……] |
| 5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение: Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството? | [] Да [] Не |
| 6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка) б) неговия ръководен състав: | a) [……] б) [……] |
| 7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда: | [……] |
| 8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва: | Година, средна годишна численост на състава: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Година, брой на ръководните кадри: [……],[……], [……],[……], [……],[……] |
| 9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора: | [……] |
| 10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнителизпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката: | [……] |
| 11) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] [] Да [] Не [] Да[] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 12) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

| Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

| Намаляване на броя | Отговор: |
| --- | --- |
| Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат, моля, посочете за всички от тях: | [……] […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……]

Образец 2

Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

...........................................................................................................................................

/наименование на участника/

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на изпитни терминали за провеждане на теоретични изпити в кабинетите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и оборудването им с автоматизирана система за откриване на електронни устройства и система за видеонаблюдение”

1. При изпълнение на обществената поръчка се задължаваме да осигурим необходимия персонал за качественото изпълнение на услугата съгласно изискванията на възложителя.

2. Поемаме ангажимента да изпълним обществената поръчка за срок от 10 (десет) месеца от влизане на договора в сила.

3. Предлагаме да изпълним предмета на договора, както следва:

…………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................

4. Декларираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие и техническото ни предложение.

Дата:							Подпис и печат:  ……………………....

(име, длъжност)

Образец 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие с клаузите на приложениия проекта на договор

Долуподписаният /ната/ 						  , в качеството ми на	_________________________ (посочете длъжността) на  									(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на изпитни терминали за провеждане на теоретични изпити в кабинетите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и оборудването им с автоматизирана система за откриване на електронни устройства и система за видеонаблюдение”

Декларирам, че съм запознат със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в него.

Дата:							Подпис и печат:  ……………………....

(име, длъжност)

Образец 4

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

за срок на валидност на офертата

Долуподписаният /-ната/ 						, в качеството ми на	_________________________ (посочете длъжността) на  									(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на изпитни терминали за провеждане на теоретични изпити в кабинетите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и оборудването им с автоматизирана система за откриване на електронни устройства и система за видеонаблюдение”

Декларирам, че срокът на валидност на офертата е 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата за получаване на оферти, посочена в обявлението за поръчката.

Дата:							Подпис и печат:  ……………………....

(име, длъжност)

Образец 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният /-ната/ 						  , в качеството ми на	_________________________ (посочете длъжността) на  									(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на изпитни терминали за провеждане на теоретични изпити в кабинетите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и оборудването им с автоматизирана система за откриване на електронни устройства и система за видеонаблюдение”

- ДЕКЛАРИРАМ, че:

във връзка с участието в процедурата за възлагане на обществената поръчка  предоставям следният списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП:

| Лицата, които представляват участника са: |  |
| --- | --- |
| Лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника са: |  |
| Други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи са: |  |

*посочват се имената на физическите лица

Дата:							Подпис и печат:  ……………………....

(име, длъжност)

Образец 6

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

за участие в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на изпитни терминали за провеждане на теоретични изпити в кабинетите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и оборудването им с автоматизирана система за откриване на електронни устройства и система за видеонаблюдение”

1. След запознаване с документацията за участие в откритата процедура, предлагаме да изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следните финансови условия и цена:

Стойност:           ……………… лв. без ДДС

………………………………………………………………………………….

/словом/

2. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнението на пълния обем на поръчката.

3. Приемаме плащането на цената на услугата да се извършва при условията на договора за възлагането на обществената поръчка.

4. Общата стойност за изпълнение на поръчката няма да надвишава осигурения финансов ресурс за поръчката.

Дата:							Подпис и печат:  ……………………....

(име, длъжност)

Образец 7

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

№............................/......................2016 г.

Днес, ...................2016 г. в гр. София, се сключи настоящият договор между:

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”, с адрес гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5, Булстат 121410441, представлявана от ………………….. – …………………………, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

……………….., със седалище и адрес на управление в гр. ……………………., ЕИК ……………, представлявано от ……………….. – ………………, наричано за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на изпитни терминали за провеждане на изпитите в кабинетите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и оборудване на кабинетите - със система за засичане/установяване на електронни устройства и система за видеонаблюдение”, открита с Решение ………………….. на Главния секретар на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” (агенцията), упълномощен със Заповед № РД-01-1165/21.07.2016 г. на изпълнителния директор на агенцията и Обявление за обществена поръчка № ……………………….. г., се сключи настоящият договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1.  (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, в съответствие с техническото задание към обществената поръчка (Приложение № 1) и представеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ техническото предложение за изпълнение (Приложение № 2), които са неразделна част от този договор, да изпълни следните дейности:

1. Изграждане и оборудване на самостоятелни работни места за провеждане на изпитните в кабинети на агенцията с цел недопускане на преписване, подсказване и размяна на изпитни работи;

2. Изграждане на нова система за видеонаблюдение в реално време с цел повишаване на качеството и обхвата на видеонаблюдението в помещенията, в които се провеждат теоретичните изпити;

3. Внедряване на високотехнологична система за откриване на електронни устройства у кандидатите преди и по време на изпитите и автоматизирано уведомяване за установени електронни устройства в централна зала за видеонаблюдение;

4. Изграждане на локална мрежа в кабинетите на агенцията, в които се провеждат теоретичните изпити, с помощта на защитна стена.

(2) Да осигури поддръжка и техническото обслужване, включващо:

1. отстраняване на възникнали повреди, чрез система за отдалечен достъп, а при невъзможност на място;

2. отговори при запитвания от страна на ползващите лица;

3. обучение за работа с техниката;

(3) Всички разработки в изпълнение на този договор, независимо от формата, съдържанието и носителите им остават интелектуална собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извършва доставките и услугите по чл. 1 в административната сграда в гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5 и сградите, позвани от областните отдела „Автомобилна администрация”  в страната..

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) За изпълнението на предмета на договора  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на …………… (………………………………) лева без включен ДДС.

(2) Цената по ал. 1 включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на предмета на договора ще се заплаща поетапно след приемане изпълнението на всеки един обект/изпитен кабинет, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на приемо-предавателен протокол по чл. 15.

(3) Плащанията по ал. 2 ще се извършват по банков път, по следната, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка:

Банка: ………………..

IBAN: ………………………

BIC: …………………

СРОК  НА ДОГОВОРА

Чл. 4. (1) Срокът за изпълнение на дейностите по чл. 1, ал. 1 е до 10 (десет) месеца, считано от датата на регистрирането на договора в деловодната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Срокът за осигуряване на поддръжка и техническо обслужване на приетото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията на договора изпълнение е ……….. (……………) години от подписването на протокола за приемането му.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да осъществява текущ контрол на изпълнението на договора относно качеството на изпълнение на дейностите, включени в предмета на договора, като указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото те не пречат на неговата самостоятелност, не застрашават живота и здравето на работниците му и не противоречат на закона.

2. да приеме изпълнението, предмет на договора, ако то е в пълно съответствие с техническите изисквания, посочени в Приложение № 1 и 2 към договора и действащата нормативна база;

3. да получава информация за изпълнението предмета на договора;

4. да иска преработване, доработване и/или отстраняване на допуснатите пропуски или неточности от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, установени в процеса на изпълнение на предмета на договора;

5. да откаже частично и/или непълно изпълнение, както и всяко друго изпълнение, несъответстващо на техническите изисквания, посочени в Приложение № 1 и 2 към договора и действащата нормативна база;

6. да предяви рекламации за качество и несъответствие в срок до 10 (десет) дни от тяхното откриване, но не по-късно от 1 месец от подписването на приемо-предавателния протокол.

7. в хипотезите на т. 4 и 5 да откаже плащане на цената по договора до приемане на изпълнението.

8. да наложи санкции при некачествено изпълнение на дейностите описани в техническото задание за изпълнение на поръчката.

9. да прекрати предсрочно договора при системно неизпълнение на задълженията по договора.

10. да поиска възстановяване на щети вследствие на некачествено или лошо изпълнение на договора.

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по договора при договорените условия;

2. да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на дейностите, предмет на договора, при спазване на Закона за защита на личните данни;

3. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение предмета на този договор, когато това е необходимо;

Чл. 7. Във връзка с чл. 18 от ЗЗБУТ за предприемане на съвместни мероприятия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се задължава:

1. съвместно с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осигури провеждане на периодичен инструктаж на работното място;

2. да запознае персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, работещ на обекта, с плана за действие при аварийни ситуации.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената по договора при условията на същия;

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изпълни предмета на договора в пълно съответствие с Приложение № 1 и № 2  към настоящия договор;

2. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички трудности по изпълнение на предмета на договора, които могат да забавят или осуетят неговото изпълнение;

3. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за причината и очакваното време за отстраняване на възникнали проблеми;

4. да приема и отстранява в най-кратък технологичен срок рекламации по изпълнението, предявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

5. да осигури неговите служители да не разкриват и да не допускат разгласяването и узнаването от трети лица на информация, която им е станала известна във връзка с изпълнението на предмета на договора, като във връзка с това ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи декларации за конфиденциалност, подписани от лицата, които ще извършват почистването.

6. в срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител да изпрати копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя, съгласно чл. 75, ал. 2 от ППЗОП, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи цената по договора при условията, начина  и сроковете на договора;

2. да получи от ВЪЗЛОЖТЕЛЯ информацията, необходима за осъществяване предмета на договора.

Чл. 10. При изпълнение на договорените услуги ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за опазване имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на извършване на дейностите предмет на този договор. При констатирани липси или повреди, причинени по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият ги възстановява за своя сметка.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 11. (1) Договорът се прекратява с пълното му и точно изпълнение в сроковете  по чл. 4.

(2) Договорът може да бъде прекратен предсрочно:

1. едностранно от всяка от страните с едномесечно писмено предизвестие, отправено до другата страна;

2. когато са настъпили съществени промени във финансирането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, свързани с предмета на договора, които не са могли да бъдат предвидени или предотвратени – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ веднага след настъпване на обстоятелствата. Прекратяването на договора настъпва с получаване на уведомлението.

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с писмено уведомление без предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да дължи неустойки:

1.   ако бъде установено, че преди подписване на договора или по време на неговото действие ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил документ с невярно съдържание (в т.ч. удостоверения, сертификати и др.), или е декларирал неверни данни, факти или обстоятелства, или е скрил данни, факти или обстоятелства от значение за поръчката;

2. ако при предявена рекламация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да изпълни задължението си за отстраняването й или не отстрани същата в срок;

3. в случай на установено три и повече пъти неточно, некачествено и/или забавено изпълнение на предмета на договора, за което е уведомил писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с посочване на вида на неизпълнението и датата на извършването му.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора след едностранно писмено уведомление до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно не изпълни задължението си плащане на месечната цена по договора.

Чл. 14. Когато изпълнението на този договор стане изцяло или отчасти невъзможно по причини, за които страните не отговарят, договорът се разваля автоматично по право.

ПРИЕМАНЕ. РЕКЛАМАЦИИ. НЕУСТОЙКИ

Чл. 15. Изпълнението на дейностите, предмет на договора се удостоверява  с протоколи, подписани без забележка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (определини от него  служители).

Чл. 16. При наличие на забележки, свързани с неточно, некачествено или забавено изпълнение на услугите, предмет на настоящия договор, същите се описват в протокола по чл. 15 и се определя срок за отстраняване им. За времето до отстраняването им, но за срок не по-дълъг от 10 (десет) дни от съставянето на протокола, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 10% от стойността на неизпълнението.

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани забележки в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок.

Чл. 18. В случай на забележка/и, констатирана/и по начина съгласно чл. 16, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е отстранил в срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи плащането  до отстраняването на рекламацията, както и да удовлетвори вземанията си за неустойки от представената гаранция за изпълнение.

Чл. 19. При виновно забавяне на плащането, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи законната лихва за периода на забава.

Чл. 20. При неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от което последва разваляне на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на 50 % от неизпълнената част от договора.

Чл. 21. Изправната страна има право да претендира за обезщетение по реда предвиден в законодателството на Република България за действително претърпените от неизпълнението на договора вреди над получените неустойки и обезщетения.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  представя гаранция за обезпечаване на отговорността си пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  при неизпълнение (включително пълно) или изпълнение, което е частично, некачествено, забавено или лошо, на което и да е от задълженията си по този договор. Гаранцията е в размер на 5% от стойността на поръчката.

Чл. 23. Гаранцията обхваща всички задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по договора. Същата не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорност за загуби на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ над сумата на обезпечението.

Чл. 24. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удовлетвори вземанията си за неустойки, дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от представената гаранция за изпълнение на договора, като уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови размера на първоначално представената гаранция в срок до 3 (три) работни дни от усвояването на съответната част от гаранцията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Представената гаранция за изпълнение на договора се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 30 (тридесет) календарни дни след изпълнението на предмета на договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа валидна гаранцията за изпълнение за срока на изпълнение на поръчката.

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 26. Изменения и допълнения на настоящия договор се правят само при взаимно, писмено изразено съгласие на страните.

Чл. 27. При възникнал спор се прилагат общите разпоредби на българското законодателство.

Адреси за кореспонденция на страните:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

………………………..

Адрес: ……………………………

Лице за контакт: ……………………………..

тел: +359 ……………………, факс: ……………………,  e-mail: ……………..

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”

Адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5

Лица за контакт: …………………..;

тел: +359 2 930 88 …, факс:	+359 2  988 54 95,  e-mail: avto_a@rta.goverment.bg

Настоящият договор съдържа ………… страници и се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:					ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

……………………….                                                          …………………….

……………………….                                                          ……………………..

……………………….

………………………

Съгласувано със: ……………………..

Приложение 1

| - Областен отдел "Автомобилна администрация" | - Адрес | - Електронна поща | - Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоевград | 2700 гр. Благоевград, ЦП - п.к. 203 бул. "Димитър Солунски" №77а | rdaa_blagoevgrad@rta.government.bg | 073 / 88 13 66 ц 073 / 88 13 56 т/ф 088 68 86 203 |
| Бургас | 8002 гр. Бургас, кв. "Победа" ул. "Индустриална" № 2 | rdaa_burgas@rta.government.bg | 056 / 87 68 22 ц 056 / 87 68 20 ф 088 68 86 207 |
| Варна | 9000 гр. Варна, ЦП - п.к. 289 ул. "Тролейна” № 48, ет. 4 | rdaa_varna@rta.government.bg | 052 / 50 07 52 ц 052 / 50 31 41 т/ф 088 68 86 208 |
| Велико Търново | 5000 гр. В.Търново, ЦП - п.к. 441 ул. "Козлуджа” № 2 | rdaa_vtarnovo@rta.government.bg | 062 / 62 14 02 ц 062 / 64 68 08 т/ф 088 68 86 211 |
| Видин | 3700 гр. Видин, ЦП - п.к. 115 Южна промишлена зона | rdaa_vidin@rta.government.bg | 094 / 60 18 63 ц 094 / 60 18 64 т/ф 088 68 86 215 |
| Враца | 3000 гр. Враца, ЦП - п.к. 369 ул. "Васил Кънчов" № 78 | rdaa_vraca@rta.government.bg | 092 / 66 14 99 092 / 66 14 97 т/ф 088 68 86 224 |
| Габрово | 5300 гр. Габрово, ЦП - п.к. 223 ул. "Стефан Караджа" № 2, ет. 5 | rdaa_gabrovo@rta.government.bg | 066 / 80 71 80 066 / 80 77 35 т/ф 088 68 86 260 |
| Добрич | 9300 гр. Добрич, ЦП - п.к. 41 бул. "25-ти септември" № 8 | rdaa_dobrich@rta.government.bg | 058 / 60 21 52 058 / 60 37 47 т/ф 088 68 86 270 |
| Кърджали | 6600 гр. Кърджали, ЦП - п.к. 80 ул. "Крайбрежна" № 24 | rdaa_kardjali@rta.government.bg | 0361 / 6 28 60 ц 0361 / 6 28 61 т/ф 088 68 86 272 |
| Кюстендил | 2503 гр. Кюстендил" Гаров площад" № 1 | rdaa_kustendil@rta.government.bg | 078 / 55 08 02 078 / 55 08 01 т/ф 088 68 86 360 |
| Ловеч | 5500 гр. Ловеч, ЦП - п.к. 205 ул. "В.Левски", бл. "Вароша" | rdaa_lovech@rta.government.bg | 068 / 64 80 47 068 / 62 27 56 т/ф 088 78 87 009 |
| Монтана | 3400 гр. Монтана, ЦП - п.к. 220 ул. "Христо Ботев" № 56 | rdaa_montana@rta.government.bg | 096 / 30 00 71 096 / 30 00 70 т/ф 088 78 87 010 |
| Пазарджик | 4400 гр. Пазарджик, ЦП - п.к. 15 ул. "Христо Смирненски" № 26 | rdaa_pazardjik@rta.government.bg | 034 / 44 71 15 034 / 48 59 07 т/ф 088 78 87 011 |
| Перник | 2300 гр. Перник ул. "Отец Пайсии" № 2 | rdaa_pernik@rta.government.bg | 076 / 60 30 11 076 / 63 00 48 т/ф 088 78 87 057 |
| Плевен | 5800 гр. Плевен ж.к."Сторгозия", ПГТ /общежития/ | rdaa_pleven@rta.government.bg | 064 / 68 08 16 ц 064 / 68 06 94 т/ф 088 78 87 060 |
| Пловдив | 4000 гр. Пловдив бул. "Христо Ботев" № 82, ет. 2 | rdaa_plovdiv@rta.government.bg | 032 / 63 16 11 ц 032 / 62 23 51 т/ф 088 78 87 066 |
| Разград | 7200 гр. Разград, ЦП - п.к. 267 ул. "Априлско въстание" № 3 | rdaa_razgrad@rta.government.bg | 084 / 66 04 27 084 / 66 04 21 т/ф 088 99 55 562 |
| Русе | 7013 гр. Русе, ЦП - п.к. 24 ул. "Котовск" № 1, ет. 4 | rdaa_ruse@rta.government.bg | 082 / 84 11 46 082 / 84 11 47 ф 088 78 87 080 |
| Силистра | 7504 гр. Силистра, ЦП - п.к. 20 ул. “Пристанищна” № 4, ет. 2 | rdaa_silistra@rta.government.bg | 086 / 82 24 39 ц 086 / 82 37 92 т/ф 088 78 87 701 |
| Сливен | 8800 гр. Сливен, ЦП - п.к. 157 ул. Стефан Караджа" №1 | rdaa_sliven@rta.government.bg | 044 / 62 40 63 044 / 62 38 45 т/ф 088 78 87 705 |
| Смолян | 4700 гр. Смолян, ЦП - п.к. 54 ул. "Околовръстна" № 1 | rdaa_smolian@rta.government.bg | 0301 / 6 24 29 0301 / 6 24 29 т/ф/ц 088 78 87 712 |
| София | 1517 гр. София ул "Витиня" № 1 | rdaa_sofia@rta.government.bg | 02 / 847 23 37 т/ц 02 / 847 22 67 ф 088 78 87 715 |
| Ст. Загора | 6000 гр. Ст. Загора, ЦП - п.к. 166 кв. "Индустриален" | rdaa_stzagora@rta.government.bg | 042 / 60 01 44 042 / 60 01 55 т/ф 088 78 87 727 |
| Търговище | 7700 гр. Търговище, ЦП - п.к. 197 Промишлена зона, ул.“Никола Маринов” № 5 | rdaa_targoviste@rta.government.bg | 0601 / 6 26 01 0601 / 6 63 56 т/ф 088 88 70 019 |
| Хасково | 6302 гр. Хасково, ЦП - п.к. 5 бул “Освобождение” | rdaa_haskovo@rta.government.bg | 038 / 66 45 75 038 / 66 28 50 т/ф 088 88 70 020 |
| Шумен | 9700 гр. Шумен, ЦП - п.к. 1057 ул. "Ришки проход" № 25 | rdaa_sumen@rta.government.bg | 054 / 85 00 30 054 / 85 00 31т/ф 088 88 70 057 |
| Ямбол | 8600 гр. Ямбол, Нова поща, кв. "Аврен" п.к. 2084ул. "Търговска" № 111 | rdaa_iambol@rta.government.bg | 046 / 66 95 05 046 / 66 94 12 т/ф 088 88 59 743 |

СлужбитенаКомисиятащепредоставятбезплатендостъпдоелектроннатасистемаза ЕЕДОП навъзлагащитеоргани, възложителите, икономическитеоператори, доставчицитенаелектронниуслуги и другизаинтересованистрани

Завъзлагащитеоргани: илиобявлениезапредварителнаинформация, използванокатопоканазаучастие в състезателнапроцедура, илиобявлениезапоръчка.
Завъзложителите:периодичноиндикативнообявление, използванокатопоканазаучастие в състезателнапроцедура, обявлениезапоръчкаилиобявлениезасъществуванетонаквалификационнасистема.

Информациятадасекопираотраздел I, точка I.1 отсъответнотообявление. В случайнасъвместнапроцедуразавъзлаганена обществена поръчка, моля, посочетеименатанавсичкизаинтересованивъзложителинаобщественипоръчки.

Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 отсъответнотообявление

Вж. точка II. 1.1 отсъответнотообявление

Моляповторетеинформациятаотноснолицатазаконтакттолковапъти, колкото е необходимо.

Вж. ПрепоръканаКомисиятаот 6 май 2003 г. относноопределениетозамикро-, малки и среднипредприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели. 
Микропредприятия:.предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия.предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/илигодишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да евъзможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Например съотношението между активите и пасивите.

Например съотношението между активите и пасивите.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

Ако икономическият операторе решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС